К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №1248

от «12» сентября 2017г.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского муниципального района» на 2017 год, утвержденную постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 30.12.2016 №2021   «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского муниципального района» на 2017 год»

Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского муниципального района» на 2017 год, утвержденную постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 30.12.2016 №2021 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского муниципального района» на 2017 год (в редакции  постановления Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 31.01.2017 №108 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского муниципального района» на 2017 год, утвержденную постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 30.12.2016 №2021   «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского муниципального района» на 2017 год» (далее – Программа), следующие изменения:

в паспорте Программы в позиции, касающейся  объемов и источников финансирования, слова «Общий объем финансирования по Программе составляет 36 982,1 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 35 256,1 тыс. руб.; внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.»  заменить словами «Общий объем финансирования по Программе составляет 51 132,4 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 49 916 ,4 тыс. руб.; внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.»;

в абзаце третьем раздела 4 Программы слова «Общий объем финансирования по Программе составляет 36 982,1 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 35 256,1 тыс. руб.; внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.»  заменить словами «Общий объем финансирования по Программе составляет 51 132,4 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 49 916 ,4 тыс. руб.; внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.»;

приложения №№3,4,5,6 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе-газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте Лениногорского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                                             Н.Р.Залаков

М.Г. Якупов

5-15-41

Приложение №3

к целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского района на 2017 год»

Мероприятия,

направленные на повышение правового сознания и предупреждение

опасного поведения участников дорожного движения на 2017 год

(тыс.рублей)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финансирования | Финансирование |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета РТ | за счет средств бюджета ЛМР | за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» | Январь, март, август, ноябрь 2017г. | 350,0 | 350,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы» | Сентябрь-октябрь 2017г. | 200,0 | 200,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Я - велосипедист» | Май 2017г. | 15,0 | 15,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Автоледи-2017» | Май 2017г. | 25,0 | 25,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Автобабай» | Октябрь 2017г. | 20,0 | 20,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Безопасное колесо» | Май 2017г. | 30,0 | 30,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «С уважением к дороге» | Февраль 2017г. | 25,0 | 25,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Тюнинг безопасности» | Апрель 2017г. | 20,0 | 20,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» | Октябрь 2017г. | 15,0 | 15,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Хранителям дорог посвящается» | Июль 2017г. | 50,0 | 50,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Повышение квалификаций водителей транспортных средств предприятий и организаций | 2017 г. | 57,0 |  |  | 57,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Повышение правового сознания водителей, культуры вождения |
|  | Проведение конкурса профессионального мастерства среди кандидатов в водители транспортных средств, обучающихся в автоклассах | май 2017 г. | 24,0 |  |  | 24,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения |
|  | Создание автоклассов в образовательных учреждениях | 2017 г. | 300,0 |  |  | 300,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения |
|  | Мониторинг знаний ПДД лиц, обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств | 2017 г. | 60,0 |  |  | 60,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Повышение правового сознания водителей, культуры вождения |
|  | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2017 г. | 10,0 |  | 10,0 |  | Управление образования ИК ЛМР | Предупреждение ДТП |
|  | Комплектование фондов библиотек ЦБС печатными и электронными изданиями по теме. | 1 кв. 2017 г. | 300,0 | - | 300,0 | - | Управление культуры ИК ЛМР | Улучшение качества выполнения запросов читателей по теме БДД, повышение качество тематических материалов. |
|  | Приобретение игр, декораций для библиотек ЦБС (макетов предметов дорожного движения) и костюмов по правилам дорожного движения. | 1 кв. 2017 г. | 200,0 | - | 200,0 | - | Управление культуры ИК ЛМР | Повышение наглядности мероприятий, проведения ситуативных и ролевых игр с детьми и подростками. |
|  | Приобретение стенда по правилам дорожного движения для Детской музыкальной школы. | 2017 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | Управление культуры ИК ЛМР | Ознакомление учащихся с ПДД. |
|  | Приобретение тематического видеоматериала по БДД для СДК, СК, МФЦ. | 1 кв. 2017 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | Управление культуры ИК ЛМР | Повышение сознательности и культуры поведения на дорогах. |
|  | Организация кинолекториев с участием работников ГИБДД в Дворце культуры. | 2017 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | Управление культуры ИК ЛМР | Снижение уровня аварийности. |
|  | Повышение квалификации специалистов структурных подразделений Исполнительного комитета Лениногорского МР, ответственных за обеспечение БДД | 2017 г. | 46,7 |  | 46,7 |  | ИК МО ЛМР | Предупреждение ДТП |
| Итого: |  |  | 1 771,7 | 750,0 | 556,7 | 466,0 |  |  |

Приложение №4

к целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского района на 2017 год»

Организационно-планировочные и инженерные меры,

направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на 2017 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Финансирование |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет республиканского бюджета (тыс.руб.) | за счет средств бюджета ЛМР (тыс.руб.) | за счет средств внебюджетных источников (тыс.руб.) |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт дорог | 2017 год | 23 948,8 |  | 23 948,8 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 2. | Ямочный ремонт | 2 квартал 2017 года | 3165,0 |  | 3165,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 3. | Разметка дорог | 2 квартал 2017 года | 1389,2 |  | 1389,2 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 4. | Обслуживание светофоров | 2017 год | 1500,0 |  | 1500,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 5. | Установка пешеходных ограждений на перекрестках ул. Ленинградская – Шашина, Ленинградская – Крупской, Ленинградская – Куйбышева г. Лениногорск. | 3 квартал 2017 года | 3583,9 |  | 3583,9 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 6. | Устройство искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах возле учебных заведений города и района. | 3 квартал 2017 года | 1068,1 |  | 1068,1 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 7 | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2), 5.20, 3.24 возле школы п. Новочершилинский . | 3 квартал 2017 года | 91,2 |  | 91,2 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 8. | Разработка КСОДД | 2017г. | 2847,7 |  | 2847,7 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 9. | Строительство тротуаров и подходов к школе №3, тротуара по ул. Агадуллина - ул.Мурзина | 3 квартал 2017 года | 6293,6 |  | 6293,6 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 10. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2), 5.20, 3.24 на перекрестке ул. Мира-Володарского | 3 квартал 2017 года | 36,5 |  | 36,5 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 11. | Строительство линий уличного освещения по ул. Б. Хмельницкого | 3 квартал 2017 года | 965,8 |  | 965,8 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 12. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) возле школы с. Туктарово-Урдала | 3 квартал 2017 года | 18,3 |  | 18,3 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 13. | Установка дорожных знаков 2.1. и 2.4 по школьному маршруту в с. Тимяшево | 3 квартал 2017 года | 18,3 |  | 18,3 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 14. | Установка дорожных знаков 1.11.1 (2) на школьном маршруте на а/дороге Лениногорск – Савочкино. | 3 квартал 2017 года | 18,3 |  | 18,3 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 15. | Установка ограждения на переходе через водопропускную трубу на школьном маршруте на а/дороге Лениногорск – Савочкино | 3 квартал 2017 года | 90,0 |  | 90,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 16. | Строительство линий уличного освещения по ул. Высоковольтной | 3 квартал 2017 года | 763,4 |  | 763,4 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 18. | Устройство искусственных неровностей на пр. 50 лет Победы, пр.Ленина, ул.Морякова, ул.Ленинградская, ул.Мира, ул.Володарского, ул.Промышленная, ул.Ленинградская, ул.Набережная | 2 квартал 2017 года | 896,5 |  | 896,5 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 19. | Установка дополнительных дорожных знаков возле искусственных неровностей | 3 квартал 2017 года | 236,7 |  | 236,7 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 20. | Установка дорожных знаков 3.28, 8.24, 8.23 на ул. Куйбышева (от ул. Гагарина до ул. Ленинградская), пр.Шашина (от ул. Осипенко до ул. Куйбышева), ул. Ленинградская (от ул. Тукая до ул. Гафиятуллина), ул. Кутузова (от пр. Ленина до пр. Шашина), ул. Гагарина (от ул. Тукая до ул. Куйбышева), ул. Агадуллина (от ул. Мурзина до АЗС «Татнефть»), пр.50 лет Победы (от пр. Ленина до ул. Ленинградская), ул. Булгакова (от пр. Ленина до ул. Гагарина) | 3 квартал 2017 года | 328,4 |  | 328,4 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| Итого: |  |  | 49 359,7 |  | 49 359,7 |  |  |  |

Приложение №5

к целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского района на 2017 год»

Объемы

финансирования программы

(тыс. рублей)

|  | Всего | Средства республиканского бюджета |  | Средства бюджета района |  | Средства внебюджетных источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальные вложения | Прочие нужды | Капитальные вложения | Прочие нужды | Капитальные вложения | Прочие нужды |
| Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 1 771,7 | - | 750,0 | - | 556,7 | - | 466,0 |
| Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | 49 359,7 | - |  | 49 359,7 | - | - | - |
| Итого: | 51 131,4 |  | 750,0 | 49 359,7 | 556,7 |  | 466,0 |

Приложение №6

к целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского района на 2017 год»

Объемы

финансирования программы по направлениям

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | Всего |
| --- | --- |
| Средства республиканского бюджета – всего | 750,0 |
| Средства муниципального образования – всего в том числе: | 49 916 ,4 |
| Капитальные вложения | 49 359,7 |
| Прочие нужды | 556, |
| Средства внебюджетных источников – всего | 466,0 |
| Объем финансирования программы из источников всего | 51 132,4 |