К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №597

от «15» мая 2018г.

О внесении изменения в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 №492 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы»

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013г. №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  от 31.12.2013 №492  «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы» следующее изменение:

муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы изложить в новой прилагаемой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе-газете «Лениногорский вести», разместить на официальном сайте Лениногорского муниципального района и официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Руководитель |  | Н.Р.Залаков |
| --- | --- | --- |

Ф.М. Фархутдинов

5-76-90

Приложение

к постановлению Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «15» мая 2018г. №597

Муниципальная Программа

капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Лениногорского муниципального района

на 2014-2043 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда, улучшение технического состояния многоквартирных домов в Лениногорском муниципальном районе, за исключением домов, признанных аварийными подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме |
| Задачи Программы | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий |
| Сроки реализации Программы | 2014-2043 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района осуществляет контроль за реализацией Программы, организуют планирование, взаимодействие, координацию и контроль при реализации Программы |

## I.Характеристика проблемы

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социально-экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Республике Татарстан и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации настоящей Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком.

## II. Основные цели и задачи, сроки реализации

Основными целями Программы являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Программы;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Настоящая Программа будет реализована в 2014-2043 годах.

Реализация Программы должна обеспечить:

безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 504 многоквартирных домах.

## III. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундаментов;

ремонт подъездов в многоквартирном доме;

проведение энергетического обследования многоквартирного дома;

разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательном о градостроительной деятельности);

осуществление строительного контроля;

ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома.

## V. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы являются:

признание многоквартирного дома, включенного в Программу, в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу;

осуществление в установленном законодательством порядке изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в Программу, и изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме;

ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов;

изменение перечня услуг и  (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, допускается в случае принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

## VI. Порядок утверждения краткосрочных (ежегодных) планов

## реализации Программы

Краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы утверждаются  сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы включают в себя следующие этапы:

Лениногорский муниципальный район в течение 30 дней со дня официального опубликования Программы утверждает муниципальный краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и направляет их в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

на основании утвержденного и согласованного с органами государственного жилищного надзора муниципального краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан разрабатывает и утверждает муниципальный краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы.

Краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы содержат:

основные цели и задачи краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

перечень многоквартирных домов;

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

планируемые показатели выполнения краткосрочного (ежегодного) плана;

объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и его обоснование;

механизм реализации краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы;

иные сведения, подлежащие включению в краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы.

## VIII. Условия включения многоквартирных домов в Программу

В Программу включатся все многоквартирные дома, расположенные на территории Лениногорского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в Программе на основании критериев, указанных в Законе Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан».

Перечни подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов указаны в приложении к настоящей Программе.

IX. Срок принятия решения об определении

способа формирования фонда

капитального ремонта

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев после официального опубликования настоящей Программы.

В указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

## X. Информационное и методическое обеспечение Программы

Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности, доступности, полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы путем:

регулярного освещения хода реализации Программы в средствах массовой информации: в периодических изданиях (газетах, журналах, в том числе электронных), на радио- и телеканалах;

создания специальных теле- и радиопрограмм для освещения вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

поддержания в актуальном состоянии официального сайта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, органов местного самоуправления;

выпуска и распространения тематических методических и справочных материалов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

доведения ТСЖ, ЖК, ЖСК и УО путём размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов, включенных в Программу, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до граждан информации о планируемых сроках выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

_________________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Лениногорского муниципального района на 2014 – 2043 годы

Перечень

многоквартирных домов, включённых в муниципальную Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы

Табл. №1

| год | Адрес | Вид работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 25 | технадзор, псд разработка, энергообследование, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 29 | технадзор, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 27 | псд разработка, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт подъездов, энергообследование, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 18 | технадзор, псд разработка, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 23 | псд разработка, технадзор, энергообследование, ремонт/замена лифтового оборудования |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 29 | псд разработка, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 14 | технадзор, псд разработка, ремонт подъездов, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 12 | псд разработка, технадзор, энергообследование, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 76 | технадзор, псд разработка, энергообследование, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 29 | технадзор, псд разработка, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт подъездов, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 23 | технадзор, псд разработка, ремонт подъездов, энергообследование, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 43 | псд разработка, технадзор, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 9 | псд разработка, технадзор, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 6А | псд разработка, технадзор, ремонт крыши, энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 33 | технадзор, псд разработка, энергообследование, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 6А | псд разработка, технадзор, энергообследование, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | 16 |  |
| 2015 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 9 | утепление фасада, технадзор, псд разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 33 | технадзор, ремонт подъездов, псд разработка, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 16 | технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, энергообследование, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2015 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 16 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, энергообследование, технадзор, псд разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 21 | энергообследование, псд разработка, ремонт подъездов, ремонт/замена лифтового оборудования, технадзор |
| 2015 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 21 | ремонт фасада, технадзор, псд разработка, ремонт крыши |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 54 | ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, энергообследование, ремонт фасада, технадзор, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 46 | ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, энергообследование, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши |
| 2015 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 45А | ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт подъездов, псд разработка, энергообследование, ремонт крыши, технадзор, ремонт фасада |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 39 | ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, технадзор, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт крыши, энергообследование |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 14 | технадзор, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, энергообследование, псд разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 1 | ремонт подъездов, псд разработка, технадзор, энергообследование, ремонт фасада |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 23 | псд разработка, ремонт фасада, технадзор, энергообследование, ремонт подъездов |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | ремонт/замена лифтового оборудования, энергообследование, псд разработка, технадзор, ремонт подъездов |
| 2015 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 17 | ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, технадзор, энергообследование, ремонт подвального помещения |
| 2015 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, энергообследование, ремонт фасада, ремонт подъездов, псд разработка, технадзор |
| 2015 | 16 |  |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46 | энергообследование, технадзор, псд разработка, ремонт подъездов, ремонт/замена лифтового оборудования, ремонт фасада, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 19 | псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, энергообследование, технадзор, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, изготовление технических паспортов |
| 2016 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 9 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка, ремонт крыши, ремонт фасада, энергообследование, технадзор, ремонт подъездов, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 37 | псд разработка, ремонт крыши, энергообследование, технадзор, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 20 | ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, технадзор, энергообследование, ремонт крыши, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 3 | псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, технадзор, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт фасада, энергообследование, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Широкая, д. 36А | псд разработка, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, энергообследование, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, технадзор, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 77 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, энергообследование, ремонт фасада, псд разработка, ремонт крыши, ремонт подъездов, технадзор, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 35 | энергообследование, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, ремонт крыши, технадзор, ремонт фасада, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 25 | энергообследование, псд разработка, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 2 | ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, энергообследование, технадзор, псд разработка, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши, изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 30 | псд разработка, энергообследование, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, изготовление технических паспортов |
| 2016 | 12 |  |
| 2017 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 23 | изготовление технических паспортов , технадзор, энергообследование, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 16 | ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт подъездов, изготовление технических паспортов , технадзор, энергообследование, псд разработка, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 18А | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт подъездов, ремонт фасада, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 23 | ремонт крыши, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, псд разработка, изготовление технических паспортов , технадзор |
| 2017 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 20 | ремонт крыши, изготовление технических паспортов , технадзор, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 2 | энергообследование, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, изготовление технических паспортов , ремонт фасада, псд разработка, ремонт подъездов |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Набережная, д. 10 | ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, энергообследование, изготовление технических паспортов , технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 51 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подвального помещения, псд разработка, ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт подъездов, энергообследование, ремонт фасада, псд разработка, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 19 | ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт крыши, технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 50 | ремонт фасада, псд разработка, изготовление технических паспортов , ремонт подъездов, энергообследование, технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 31 | энергообследование, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка, изготовление технических паспортов , ремонт фасада, технадзор |
| 2017 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 3 | энергообследование, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка, изготовление технических паспортов , технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 9А | технадзор, изготовление технических паспортов. энергообследование, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 48 | технадзор, энергообследование, изготовление технических паспортов. ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, ремонт фасада, псд разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 19 | энергообследование, технадзор, псд разработка, изготовление технических паспортов. ремонт подъездов |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 12 | технадзор, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт подъездов, ремонт фасада, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 7 | технадзор, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт подъездов, псд разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 45 | изготовление технических паспортов , ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка, энергообследование, ремонт подъездов, технадзор |
| 2017 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 9 | энергообследование, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка, изготовление технических паспортов , ремонт крыши, технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов, ремонт фасада, технадзор |
| 2017 | 21 |  |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1А | технадзор, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка |
| 2018 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, технадзор, ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт фасада, изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка |
| 2018 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 3 | псд разработка, технадзор, ремонт крыши |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 31 | ремонт подъездов, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, энергообследование, псд разработка, технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 11 | ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт крыши, изготовление технических паспортов, энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, псд разработка, технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 10 | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши, технадзор, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 1 | ремонт фасада, технадзор, псд разработка, ремонт подъездов |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт подъездов, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт крыши, ремонт фасада, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, энергообследование, псд разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2 | технадзор, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт крыши, изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, псд разработка, технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 17 | технадзор, утепление фасада, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт фасада, псд разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 8 | ремонт фасада, ремонт подъездов, технадзор, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, псд разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка, технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | технадзор, псд разработка, ремонт крыши |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 5 | технадзор, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка |
| 2018 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 27 | энергообследование, изготовление технических паспортов, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, псд разработка, технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 48 | технадзор, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, энергообследование, изготовление технических паспортов, псд разработка |
| 2018 | 17 |  |
| 2019 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 6 | псд разработка, ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4 | технадзор, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 14 | ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 9 | псд разработка, технадзор, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, изготовление технических паспортов , энергообследование |
| 2019 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16 | изготовление технических паспортов , ремонт подъездов, энергообследование, ремонт фасада, ремонт крыши, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка, технадзор, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60 | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43 | изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов, ремонт фасада, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 5 | псд разработка, технадзор, ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 44 | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, технадзор, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 18 | ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 1А | ремонт подъездов, изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | ремонт фасада, изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка, технадзор, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | псд разработка, ремонт подъездов, ремонт крыши, энергообследование, изготовление технических паспортов , технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10 | изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт крыши, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 1 | изготовление технических паспортов , энергообследование, псд разработка, технадзор, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов, псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 11 | псд разработка, технадзор, ремонт крыши |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 23 | псд разработка, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт подъездов, энергообследование, изготовление технических паспортов , псд разработка, технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 3 | энергообследование, технадзор, псд разработка, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ремонт внутридомовой инж. системы гвс, изготовление технических паспортов , энергообследование, ремонт подъездов |
| 2019 | 22 |  |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2020 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | внутридомовая инженерная система водоотведения |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 25 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93 | внутридомовая инженерная система водоотведения, фасад |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2020 | 5 |  |
| 2021 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2021 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 45 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2021 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2021 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 35 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2021 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2021 | 5 |  |
| 2022 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 16 | крыша |
| 2022 | г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2022 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2022 | 3 |  |
| 2023 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 41 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | фасад |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 8 | крыша |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 3 | крыша |
| 2023 | 5 |  |
| 2024 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 19А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2024 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения |
| 2024 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2024 | г. Лениногорск, ул. Спортивная, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2024 | 4 |  |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2025 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 35 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, фасад |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 24 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2025 | 5 |  |
| 2026 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2026 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2026 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2026 | 3 |  |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 33 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 56 | внутридомовая инженерная система водоотведения, фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 41А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 22А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2027 | 6 |  |
| 2028 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 75 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, фасад |
| 2028 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2028 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2028 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2028 | 4 |  |
| 2029 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 30 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2029 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 73 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2029 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2029 | 3 |  |
| 2030 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 27 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 26 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2030 | 5 |  |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 17 | крыша |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 25 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, фасад |
| 2031 | г. Лениногорск, пер. Камышлинский, д. 1 | внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2031 | 5 |  |
| 2032 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 31 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 48 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 34 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 50 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2032 | 6 |  |
| 2033 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2033 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2033 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2033 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 25А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2033 | 4 |  |
| 2034 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 32 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 2 | внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2034 | 6 |  |
| 2035 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2035 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, фасад |
| 2035 | г. Лениногорск, ул. Энгельса, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2035 | 3 |  |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7А | внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 47 | крыша, фасад |
| 2036 | 4 |  |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 6А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 25 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 49А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2037 | 6 |  |
| 2038 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2038 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 38 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2038 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3 | внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2038 | 3 |  |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 32 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 27 | внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, лифты, фасад |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 34 | внутридомовая инженерная система водоотведения, фасад |
| 2039 | 4 |  |
| 2040 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 86 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2040 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 13 | крыша |
| 2040 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 20 | крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 12 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2040 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 52А | крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 68 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, лифты, подвальные помещения |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 9 | внутридомовая инженерная система гвс |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 19 | крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 11 | крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23д | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2040 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 25 | крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 15 | крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 35 | внутридомовая инженерная система гвс |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8А | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 83 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 26 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2040 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 23 | крыша |
| 2040 | 22 |  |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 24 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2041 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 52А | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 83 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, подвальные помещения, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23д | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, лифты, подвальные помещения |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 44 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 42 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2041 | 10 |  |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 32 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 30 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 30 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Гончарова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 28 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 26 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Гончарова, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2042 | 8 |  |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 25 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 38 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 6А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 27 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 49 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 12 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 12 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 22 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 33 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 14А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 31А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. 15 Подстанция, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 19Д | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Джалиля, д. 46 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 58 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 42 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 8А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 9А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Зеленая Роща, ул. Рафхата Мингареева, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 48 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 51 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 46 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 50 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 44 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 87 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 14 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 25 | крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 22А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 13 | внутридомовая инженерная система гвс, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 36а | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 35 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 31 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 70 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 46 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 20 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 45 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 33 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 30 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Горького, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 55 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 46 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 7 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 50 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 22 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 8 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Павленко, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 24 | крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, д. 35 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Бакирово, ул. Нагорная, д. 35 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 5а | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 27 | крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 7 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 22 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 38 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 30 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 8 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 30 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 6А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 47 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 20 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 27 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 8б | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 24А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 24 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 16 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 10 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3А | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, лифты, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 53б | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, крыша, лифты, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 24 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. 15 Подстанция, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 25 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 74 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 44 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 37 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 47 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2Г | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 82 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 28 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 25 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, лифты, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 56 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 66 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 73 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 25 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 31А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 32а | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 14 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 17 | подвальные помещения |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 85 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 3 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 34 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 37 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 54а | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 23 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 34 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 35А | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 15а | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Булгакова, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 44 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 64 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 5 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 41А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 19 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 42 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 49А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 26 | подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 53 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 47 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 14 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 39А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 42 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 26 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 27 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 71 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 74 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 31 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 52 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 32 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 35 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 27а | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пер. Камышлинский, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 12 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 13 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 31 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 33 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 44 | внутридомовая инженерная система гвс, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 64А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 39 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 35 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7А | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 35 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 50 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Широкая, д. 36А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 9 | крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 16 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29А | подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2Б | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 7 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 14 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 26 | фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 27 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 15А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 8 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 52 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 45 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 25А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 27 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 11 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 7 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 20 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 16 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 29 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 53 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 25 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 31 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 56 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 63 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 27 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 36 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4А | крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 32 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 14 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 35 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 34 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 45 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 54 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 24 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 37 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 31 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 36 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 26 | подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д. 5 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 14 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 26 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 25 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 8 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2А | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 3 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 2 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 30 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша |
| 2043 | с. Бакирово, ул. Нагорная, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, д. 41 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 9 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 54 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 11 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 18 | внутридомовая инженерная система гвс, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 1А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 2 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 28 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | с. Бакирово, ул. Нагорная, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Энгельса, д. 5а | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, лифты, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 48 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 51А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 33 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 41 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 29 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 18 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 14 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 31 | подвальные помещения |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. 15 Подстанция, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Павленко, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 11А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 30 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10В | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 23 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 75 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 8 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 30А | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 16 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 24 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 10 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 64 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 40 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 19 | внутридомовая инженерная система гвс, крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 77 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 20 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 28 | фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 62 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 23 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 16 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 39 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 36 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 67 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 30 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 58 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 31 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 46 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 13 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 15А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 65 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 25 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Зеленая Роща, ул. Рафхата Мингареева, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 33 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 4 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 20 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 18 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 11 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 11 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | п. Степной Зай, ул. Степнозайская, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 43 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 6 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 76А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 21 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 8В | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Булгакова, д. 5 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 18 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 23 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 84 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 1а | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 37 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 32 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 30 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 60 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 20А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 56 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 9 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8б | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 41 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 13 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60 | подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы, д. 17 | внутридомовая инженерная система гвс, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 25А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 21А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 30 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 24 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 25 строение 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 7А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 14 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 21А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 2 | крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 39 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Кирова, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 44 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 72 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 48 | крыша, лифты, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 32 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 38 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 39 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 50 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 19 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 17 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 6 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 2 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гончарова, д. 3 | фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 45А | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 16А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 15 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 33 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 5 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 25А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 25А | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, лифты, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Зубая, д. 12 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 1 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 36 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 1 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 18 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 3 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 21 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 39 | внутридомовая инженерная система водоотведения, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 23 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 20 | подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 37 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 56 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 76 | крыша, подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 7 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша, фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 9 | внутридомовая инженерная система водоотведения, крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 1 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 4 | внутридомовая инженерная система водоотведения, внутридомовая инженерная система гвс, внутридомовая инженерная система теплоснабжения, крыша, подвальные помещения, фасад |
| 2043 | 461 |  |
| 2043 | 505 |  |