                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 321
от 27 марта  2018 года
О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета муниципального образования  «Лениногорский муниципальный район» от 15.09.2016 г. № 1332-б «Об утверждении Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»   от 31.12.2013 г.  № 492,  расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017 -2019 г.г. 

 Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  от 15.09.2016 г. № 1332-б «Об утверждении Краткосрочного плана  реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.» утвержденный постановлением исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, ( с изменениями, внесенными Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 07.12.г. № 1706)(далее краткосрочный план)    следующие изменения:

             раздел III  изложить  в  следующей  редакции:
III. Планируемые показатели 

выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения 

капитального  ремонта  многоквартирных  домов в 2017-2019 годах

	№ 

п/п
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Единица измерения
	Объем работ
	В том числе:

	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	тыс. кв. метров
	40,964
	10.939
	12.789
	17,101

	2.
	Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе:
	тыс. метров
	143,504
	42,487
	62,945
	50,193

	2.1.
	электроснабжения
	тыс. метров
	38,845
	9.315
	16,468
	24,280


	2.2.
	теплоснабжения
	тыс. метров
	59,968
	14.214


	24.393
	14,132


	2.3.
	водоснабжения
	тыс. метров
	32,456
	13.043
	13.642
	6,296


	2.4.
	водоотведения
	тыс. метров
	15,884
	5.915
	5.442
	5,485


	7.
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	тыс. кв. метров
	30,697
	30.697
	-
	-

	8.
	Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения
	тыс. кв. метров
	72,918
	21.402
	29.246


	24.420

	9.
	Утепление фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения

	тыс. кв. метров
	3.510
	-
	3.510


	-

	11.
	Проведение энергетического обследования многоквартирного дома
	штук
	51
	20
	14
	20

	12.
	Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов
	штук
	52
	21
	14
	20

	13.
	Ремонт подъездов в многоквартирном доме
	тыс. кв. метров
	47,724
	14.322
	18.110
	17.076

	15.
	Осуществление строительного контроля
	штук
	56
	21
	17
	22

	16.
	Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году
	штук
	21
	21
	0
	0

	17.
	Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году
	штук
	17
	0
	17
	0

	18.
	Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году
	штук
	18
	0
	0
	22


раздел V изложить  в  следующей  редакции:
  V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.
Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана 

составит 437 443 103,32рубля, в том числе средства:
бюджета Республики Татарстан – 97 849 127,55 рубля;
местных бюджетов – 81 201 000,00  рубля;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 258 392 975,77 рубля.

Из них:
в 2017 году:
общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит  125 431 427,55 рублей;

в том числе средства:
бюджета Республики Татарстан – 28 705 312,55 рубля;
местных бюджетов – 27 067 000,00 рубля;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме 69 659 115,00 рубля;
в 2018 году:
общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана

составит    156 653 527,68     рубля, в том числе средства:
бюджета Республики Татарстан – 34 911 484,00 рубля;
местных бюджетов – 27 067 000,00  рубля;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 94 675  043,68 рубля;
в 2019 году:
общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит
 155 358 148,09  рубля, в том числе средства:
бюджета Республики Татарстан – 34 232 331,00 рубля;
местных бюджетов – 27 067 000,00 рубля;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме 94 058 817,09 рубля.

При этом в рамках реализации Краткосрочного плана 35,6 процентов его финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан ежегодно направляются на выполнение работ по энергосбережению.


Объем 
финансовых средств на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 - 2019 годах
	№ п/п
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Сумма, млн рублей
	В том числе:

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	87,847845
	21,245418
	28,193 648


	40,543358


	2.
	Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе:
	
	
	
	

	2.1.
	электроснабжения
	22,865906
	6,208 465


	10,763 191


	8,801511


	2.2.
	теплоснабжения
	87,591156
	25,414 566


	33,367 974


	35,425318


	2.3.
	водоснабжения
	42,988949
	14,406 884


	19, 977 140


	8,729009


	2.4.
	водоотведения
	24,102411
	7,328 800


	9,284 126


	8,244018


	3.
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах
	1,726 700


	1,726 700


	
	-

	4.
	Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения
	87,208064
	32,444 193


	29,959 135


	33,015688


	5.
	Утепление фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения
	5,119
	
	5,119
	-

	6.
	Проведение энергетического обследования многоквартирного дома
	1,432112
	0,502844


	0,501476


	0,498897

	7.
	Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов
	5,372272
	1,915 637
	1,841 816


	1,752481


	8.
	Ремонт подъездов в многоквартирном доме
	28,857159
	9,609 268


	10,750 701


	10,362580


	9.
	Осуществление строительного контроля
	3,863009
	1,183 835
	1,474 142


	1,451208


	10.
	Разработка проектной документации, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году
	3,444 81755


	3,444 81755


	
	

	11.
	Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году
	6,534080
	
	6,534080

	


Перечень многоквартирных домов 
с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 5 к Краткосрочному плану
          приложения  1.2.3.5 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лениногорского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Руководитель 
	
	Н.Р.  Залаков


Ф.М.Фархутдинов

5-76-90
