К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 597

от «15» мая  2018г.

О внесении изменения в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 №492 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы»

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013г. №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  от 31.12.2013 №492  «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы» следующее изменение:

муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы изложить в новой прилагаемой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте Лениногорского муниципального района  и официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Руководитель |  | Н.Р.Залаков |
| --- | --- | --- |

Ф.М. Фархутдинов

5-76-90

Приложение

к постановлению Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «15» мая 2018г. №597

Муниципальная Программа

капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Лениногорского муниципального района

на 2014-2043 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда, улучшение технического состояния многоквартирных домов в Лениногорском муниципальном районе, за исключением домов, признанных аварийными подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме |
| Задачи Программы | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий |
| Сроки реализации Программы | 2014-2043 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района осуществляет контроль за реализацией Программы, организуют планирование, взаимодействие, координацию и контроль при реализации Программы |

## I.Характеристика проблемы

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социально-экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Республике Татарстан и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации настоящей Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком.

## II. Основные цели и задачи, сроки реализации

Основными целями Программы являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Программы;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Настоящая Программа будет реализована в 2014-2043 годах.

Реализация Программы должна обеспечить:

безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 504 многоквартирных домах.

## III. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундаментов;

ремонт подъездов в многоквартирном доме;

проведение энергетического обследования многоквартирного дома;

разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательном о градостроительной деятельности);

осуществление строительного контроля;

ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома.

## V. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы являются:

признание многоквартирного дома, включенного в Программу, в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу;

осуществление в установленном законодательством порядке изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в Программу, и изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме;

ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов;

изменение перечня услуг и  (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, допускается в случае принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

## VI. Порядок утверждения краткосрочных (ежегодных) планов

## реализации Программы

Краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы утверждаются  сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы включают в себя следующие этапы:

Лениногорский муниципальный район в течение 30 дней со дня официального опубликования Программы утверждает муниципальный краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и направляет их в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

на основании утвержденного и согласованного с органами государственного жилищного надзора муниципального краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан разрабатывает и утверждает муниципальный краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы.

Краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы содержат:

основные цели и задачи краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

перечень многоквартирных домов;

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

планируемые показатели выполнения краткосрочного (ежегодного) плана;

объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и его обоснование;

механизм реализации краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы;

иные сведения, подлежащие включению в краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы.

## VIII. Условия включения многоквартирных домов в Программу

В Программу включатся все многоквартирные дома, расположенные на территории Лениногорского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в Программе на основании критериев, указанных в Законе Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан».

Перечни подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов указаны в приложении к настоящей Программе.

IX. Срок принятия решения об определении

способа формирования фонда

капитального ремонта

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев после официального опубликования настоящей Программы.

В указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

## X. Информационное и методическое обеспечение Программы

Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности, доступности, полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы путем:

регулярного освещения хода реализации Программы в средствах массовой информации: в периодических изданиях (газетах, журналах, в том числе электронных), на радио- и телеканалах;

создания специальных теле- и радиопрограмм для освещения вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

поддержания в актуальном состоянии официального сайта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, органов местного самоуправления;

выпуска и распространения тематических методических и справочных материалов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

доведения ТСЖ, ЖК, ЖСК и УО путём размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов, включенных в Программу, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до граждан информации о планируемых сроках выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

_________________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Лениногорского муниципального района на 2014 – 2043 годы

Перечень

многоквартирных домов, включённых в муниципальную Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района на 2014-2043 годы

Табл. №1

| год | Адрес | Вид работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 25 | Технадзор, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 29 | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 27 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 18 | Технадзор, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 23 | ПСД разработка, Технадзор, Энергообследование, Ремонт/замена лифтового оборудования |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 29 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 14 | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 12 | ПСД разработка, Технадзор, Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 76 | Технадзор, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 29 | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 23 | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 43 | ПСД разработка, Технадзор, Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 9 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 6А | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Энергообследование |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 33 | Технадзор, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши |
| 2014 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 6А | ПСД разработка, Технадзор, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2014 | 16 |  |
| 2015 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 9 | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 33 | Технадзор, Ремонт подъездов, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 16 | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2015 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 16 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Энергообследование, Технадзор, ПСД разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 21 | Энергообследование, ПСД разработка, Ремонт подъездов, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор |
| 2015 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 21 | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 54 | Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Энергообследование, Ремонт фасада, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Энергообследование, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши |
| 2015 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 45А | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подъездов, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт крыши, Технадзор, Ремонт фасада |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 39 | Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Энергообследование |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 14 | Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Энергообследование, ПСД разработка |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 1 | Ремонт подъездов, ПСД разработка, Технадзор, Энергообследование, Ремонт фасада |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 23 | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор, Энергообследование, Ремонт подъездов |
| 2015 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | Ремонт/замена лифтового оборудования, Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подъездов |
| 2015 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 17 | Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Энергообследование, Ремонт подвального помещения |
| 2015 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт подъездов, ПСД разработка, Технадзор |
| 2015 | 16 |  |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46 | Энергообследование, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подъездов, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 19 | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Энергообследование, Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Энергообследование, Технадзор, Ремонт подъездов, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 37 | ПСД разработка, Ремонт крыши, Энергообследование, Технадзор, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 20 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Энергообследование, Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 3 | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Энергообследование, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Широкая, д. 36А | ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 77 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Энергообследование, Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Технадзор, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 35 | Энергообследование, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Технадзор, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 25 | Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Энергообследование, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 30 | ПСД разработка, Энергообследование, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Изготовление технических паспортов |
| 2016 | 12 |  |
| 2017 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 23 | Изготовление технических паспортов , Технадзор, Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подъездов, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Энергообследование, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 18А | Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 23 | Ремонт крыши, Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор |
| 2017 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 20 | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 2 | Энергообследование, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт подъездов |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, ПСД разработка, Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 4 | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 19 | Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 50 | Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт подъездов, Энергообследование, Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 31 | Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Технадзор |
| 2017 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 3 | Энергообследование, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 9А | Технадзор, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 48 | Технадзор, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, ПСД разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 19 | Энергообследование, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт подъездов |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 12 | Технадзор, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт подъездов, Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 7 | Технадзор, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт подъездов, ПСД разработка |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 45 | Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Энергообследование, Ремонт подъездов, Технадзор |
| 2017 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 9 | Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Технадзор |
| 2017 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор |
| 2017 | 21 |  |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1А | Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка |
| 2018 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка |
| 2018 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 3 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 31 | Ремонт подъездов, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 10 | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1 | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подъездов |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 5 | Ремонт подъездов, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Энергообследование, ПСД разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2 | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 21 | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 17 | Технадзор, Утепление фасада, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, ПСД разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 8 | Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Технадзор, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 48 | Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 5 | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка |
| 2018 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 27 | Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор |
| 2018 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 48 | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка |
| 2018 | 17 |  |
| 2019 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 6 | ПСД разработка, Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4 | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 14 | Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 9 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Энергообследование |
| 2019 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16 | Изготовление технических паспортов , Ремонт подъездов, Энергообследование, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60 | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43 | Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 5 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 44 | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 18 | Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 1А | Ремонт подъездов, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подъездов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | ПСД разработка, Ремонт подъездов, Ремонт крыши, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10 | Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1 | Изготовление технических паспортов , Энергообследование, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов, ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 11 | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 23 | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подъездов, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор |
| 2019 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 3 | Энергообследование, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Изготовление технических паспортов , Энергообследование, Ремонт подъездов |
| 2019 | 22 |  |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2020 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | Внутридомовая инженерная система водоотведения |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Фасад |
| 2020 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2020 | 5 |  |
| 2021 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2021 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 45 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2021 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 10 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2021 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2021 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2021 | 5 |  |
| 2022 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 16 | Крыша |
| 2022 | г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2022 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2022 | 3 |  |
| 2023 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | Фасад |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 8 | Крыша |
| 2023 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 3 | Крыша |
| 2023 | 5 |  |
| 2024 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 19А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2024 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения |
| 2024 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2024 | г. Лениногорск, ул. Спортивная, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2024 | 4 |  |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2025 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Фасад |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 24 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2025 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2025 | 5 |  |
| 2026 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2026 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2026 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2026 | 3 |  |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 33 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 56 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 22А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2027 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2027 | 6 |  |
| 2028 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 75 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Фасад |
| 2028 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2028 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2028 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2028 | 4 |  |
| 2029 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2029 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 73 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2029 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2029 | 3 |  |
| 2030 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 27 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 26 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2030 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2030 | 5 |  |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 17 | Крыша |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Фасад |
| 2031 | г. Лениногорск, пер. Камышлинский, д. 1 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2031 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2031 | 5 |  |
| 2032 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 48 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 34 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2032 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 50 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2032 | 6 |  |
| 2033 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2033 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2033 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2033 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 25А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2033 | 4 |  |
| 2034 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 32 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 2 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2034 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2034 | 6 |  |
| 2035 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2035 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Фасад |
| 2035 | г. Лениногорск, ул. Энгельса, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2035 | 3 |  |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7А | Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2036 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 47 | Крыша, Фасад |
| 2036 | 4 |  |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 6А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2037 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 49А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2037 | 6 |  |
| 2038 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2038 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 38 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2038 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2038 | 3 |  |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 32 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 27 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Лифты, Фасад |
| 2039 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 34 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Фасад |
| 2039 | 4 |  |
| 2040 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 86 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2040 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 13 | Крыша |
| 2040 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 20 | Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 12 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2040 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 52А | Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 68 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Лифты, Подвальные помещения |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система ГВС |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 19 | Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 11 | Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23д | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2040 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 25 | Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 15 | Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 35 | Внутридомовая инженерная система ГВС |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 83 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2040 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2040 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 26 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2040 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 23 | Крыша |
| 2040 | 22 |  |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 24 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2041 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 52А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 83 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Подвальные помещения, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23д | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Лифты, Подвальные помещения |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 44 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 42 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2041 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2041 | 10 |  |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 32 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Гончарова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 28 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 26 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2042 | г. Лениногорск, ул. Гончарова, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2042 | 8 |  |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 38 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 6А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 27 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 49 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 12 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 12 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 22 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 33 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 14А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 31А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. 15 Подстанция, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 19Д | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Джалиля, д. 46 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 58 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 42 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 8А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 9А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Зеленая Роща, ул. Рафхата Мингареева, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 48 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 51 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 46 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 50 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 44 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 87 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 25 | Крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 22А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 13 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 36а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 70 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 46 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 45 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 33 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 30 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Горького, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 55 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 46 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 7 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 50 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 22 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Павленко, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 24 | Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Бакирово, ул. Нагорная, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 5а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 27 | Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 7 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 22 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 38 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 30 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 6А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 47 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 27 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 8б | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 24А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 24 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 16 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 10 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 3А | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Лифты, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 53б | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Лифты, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 24 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. 15 Подстанция, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 25 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 74 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 44 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 37 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 47 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2Г | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 82 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 28 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 25 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Лифты, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 56 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 66 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 73 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 25 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 31А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 32а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 17 | Подвальные помещения |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 85 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 3 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 34 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 37 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 54а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 23 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 34 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 35А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 15а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Булгакова, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 44 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 64 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 5 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 19 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 42 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 49А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 26 | Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 53 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 47 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 14 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 39А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 42 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 26 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 27 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 71 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 74 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 52 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 32 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 35 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 27а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пер. Камышлинский, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 12 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 13 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 33 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 44 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 64А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 35 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 50 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Широкая, д. 36А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 9 | Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 16 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29А | Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2Б | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 7 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 26 | Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 27 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 15А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 52 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 45 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 25А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 27 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 11 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 7 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 16 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 29 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 53 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 25 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 56 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 63 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 27 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 36 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4А | Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 32 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 35 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 34 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 45 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 54 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 29 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 24 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 37 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 36 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 26 | Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д. 5 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 14 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 26 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 2 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 30 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша |
| 2043 | с. Бакирово, ул. Нагорная, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, д. 41 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 9 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 54 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 11 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 18 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 2 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 28 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | с. Бакирово, ул. Нагорная, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Энгельса, д. 5а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Лифты, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 48 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 51А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 33 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 29 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 18 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 31 | Подвальные помещения |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. 15 Подстанция, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Павленко, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 11А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10В | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 23 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 75 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 30А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 16 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 24 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Осипенко, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 64 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 40 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 19 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 77 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 20 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 28 | Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 62 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 23 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 16 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Морякова, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 36 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 67 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 58 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 31 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 46 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 15А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 65 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Зеленая Роща, ул. Рафхата Мингареева, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 33 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 4 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 11 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 11 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | п. Степной Зай, ул. Степнозайская, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 43 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 6 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 76А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 21 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 8В | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Булгакова, д. 5 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 18 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 23 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 84 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 1а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 37 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 32 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 30 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 60 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 20А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 56 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 9 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8б | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 41 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 13 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60 | Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 17 | Внутридомовая инженерная система ГВС, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 25А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 21А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 30 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 24 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 25 строение 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 7А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 14 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 21А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 2 | Крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Кирова, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 44 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 72 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 48 | Крыша, Лифты, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 32 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 38 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 50 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 19 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 17 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 2 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гончарова, д. 3 | Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 45А | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 16А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 33 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 5 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 25А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 25А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Лифты, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Зубая, д. 12 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 36 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 1 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 18 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 3 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 21 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 23 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 20 | Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 37 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2043 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 56 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 76 | Крыша, Подвальные помещения |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Фасад |
| 2043 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 9 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 4 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ГВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Подвальные помещения, Фасад |
| 2043 | 461 |  |
| 2043 | 505 |  |