11

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.
Планируемые показатели 

выполнения Краткосрочного плана  реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.
	№ п/п
	Показатели выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан 
	Единица измерения
	План на 

2017 – 
2019  годы
	В том числе:

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт:
	
	
	
	
	

	1.1.
	количество многоквартирных домов (далее – МКД)
	единиц
	56
	21
	17
	18

	1.2.
	общая площадь жилищного фонда – всего, 
	млн.кв.

метров
	0,234
	0,074
	0,082
	0,078

	1.2.1.
	в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	млн.кв.

метров
	0,176
	0,055
	0,062
	0,059

	2.
	Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан (далее – Региональная программа)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.
	 Доля МКД, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления от общего числа МКД, включенных в Региональную программу:
	
	
	
	
	

	3.1.
	тепловой энергии 
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.2.
	горячей воды
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.3.
	холодной воды 
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.4.
	электрической энергии 
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.
	Объем финансирования проведения капитального ремонта – всего, 

в том числе:
	млн.

рублей
	411,522


	125,431


	156,654
	155,3581



	4.1.
	за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Региональной программы
	млн.

рублей
	179,050


	55,773


	61,978


	61,299



	4.2.
	за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в МКД
	млн.

рублей
	232,471


	69,659


	94, 675 


	94,0588




Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.
Планируемые показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       выполнения Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.
	№                                               п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая 

площадь многоквартирных домов, кв.метров
	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан
	Количество многоквартирных домов, единиц
	Стоимость капитального ремонта, рублей

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV 
квартал
	всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV

 квартал
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Всего по 2017 – 2019 годам:
	233847,49
	9088
	
	
	
	60
	60
	
	
	
	437443103,32
	437443103,32

	2017 год

	Всего по 2017 году:
	
	74 195,35
	3 056
	
	
	
	21
	21
	
	
	
	125 431 427,55
	125 431 427,55

	1
	Лениногорский муниципальный район
	74 195,35
	3 056
	
	
	
	21
	21
	
	
	
	125 431 427,55
	125 431427,55

	2018 год

	Всего по 2018 году:
	
	81 708,47
	3 055
	
	
	
	17
	17
	
	
	
	156 653 527,68
	156 653527,68

	1
	Лениногорский муниципальный район
	81 708,47
	3 055
	
	
	
	17
	17
	
	
	
	156 653 527,68
	156 653 527,68

	2019 год

	Всего по 2019 году:
	
	77 943,67 


	2977


	
	
	
	22
	22
	
	
	
	155358 148,09 


	155358 148,09 



	1
	Лениногорский муниципальный район
	77 943,67 


	2977


	
	
	
	22
	22
	
	
	
	155358 148,09 


	155358 148,09 




Приложение № 3

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.
Планируемые показатели 

выполнения Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2017-2019 гг.
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Стоимость капитального ремонта - всего
	Стоимость строительно-монтажных работ
	Проведение энергетического обследования многоквартирного дома
	Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов
	Разработка и проведение государственной экспертизы
проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году
	Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации
на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году
	Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году

	1
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	рублей
	рублей
	ед.
	рублей
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	2017 год

	1.
	г. Лениногорск,

пр. 50 лет Победы, д. 23
	21186 024,00


	20003 554,00


	1
	86958,00


	1
	295 280,00


	600 198,00


	0,00
	0,00

	2.
	г. Лениногорск,

пр. 50 лет Победы, д. 9А


	12273 253,00


	11650 926,00


	1
	35955,00


	1
	126 768,00
	343 095,00


	0,00
	0,00

	3.
	г. Лениногорск,

пр. Шашина, д. 48


	2597 306,00


	2457 925,00


	1
	8882,00


	1
	32 183,00


	73 737,00


	0,00
	0,00

	4
	г. Лениногорск,

пр. Шашина, д. 50


	936 734,00


	899 232,00


	1
	3659,00


	1
	11 363,00


	13 488,00


	0,00
	0,00

	5.
	г. Лениногорск,

ул. Горького, д. 31


	10846 067,00


	10255 080,00


	1
	36250,00


	1
	144 534,00


	307 652,00


	0,00
	0,00

	6.
	г. Лениногорск,

ул. Дружбы Народов, д. 4


	3540 051,00


	3389 382,00


	1
	4251,00


	1
	10 846,00


	101 679,00


	0,00
	0,00

	7.
	г. Лениногорск,

ул. Кошевого, д. 23


	3330 161,00


	3122 796,00


	1
	31135,00


	1
	94 345,00


	50 657,00


	0,00
	0,00

	8.
	г. Лениногорск,

ул. Кошевого, д. 7


	1336 947,00


	1098 000,00


	1
	39916,00


	1
	171 581,00


	16 470,00


	0,00
	0,00

	9.
	г. Лениногорск,

ул. Кутузова, д. 12


	1468 974,00


	1349 200,00


	1
	7032,00


	1
	26 026,00


	73 224,00


	0,00
	0,00

	10.
	г. Лениногорск,

ул. Кутузова, д. 16


	2573 170,00


	2440 850,00


	1
	6387,00


	1
	28 301,00


	73 224,00


	0,00
	0,00

	11.
	г. Лениногорск,

ул. Кутузова, д. 17


	1670 320,00


	1583 600,00


	1
	3548,00


	1
	16 708,00


	50 628,00


	0,00
	0,00

	12
	г. Лениногорск,

ул. Ленинградская,

д. 45


	2378 306,00


	2132 525,00


	1
	38202,00


	1
	129 458,00


	56 797,00


	0,00
	0,00

	13
	г. Лениногорск,

ул. Ленинградская,

д. 51


	8575 781,55


	8129 782,00


	1
	25847,00


	1
	99 496,00


	239 359,55


	0,00
	0,00

	14.
	г. Лениногорск,

ул. Лермонтова, д. 19


	1064 552,00


	832 250,00


	1
	39916,00


	1
	171 581,00


	12 483,00


	0,00
	0,00

	15.
	г. Лениногорск,

ул. Мира, д. 2
	2712 471,00


	2591 354,00


	1
	4293,00


	1
	12 881,00


	78 030,00


	0,00
	0,00

	16.
	г. Лениногорск,

ул. Мурзина, д. 18А


	9643 206,00


	9145 208,00


	1
	30765,00


	1
	106 820,00


	268 961,00


	0,00
	0,00

	17.
	г. Лениногорск,

ул. Набережная, д. 10


	11656 122,00


	11054 912,00


	1
	33470,00


	1
	130 634,00


	326 557,00


	0,00
	0,00

	18.
	г. Лениногорск,

ул. Степная, д. 19
	16579 250,00
	15746 073,00
	1
	42976,00
	1
	169 324,00
	463 417,00
	0,00
	0,00

	19.
	п. Подлесный,

ул. Гагарина, д. 3


	2135 618,00
	2055 775,00
	1
	4457,00
	1
	13 046,00
	41 783,00
	0,00
	0,00

	20.
	с. Тимяшево,

ул. Кирова, д. 20


	3284 087,00


	3099 300,00


	0
	0,00
	1
	60 815,00
	92 979,00
	0,00
	0,00

	21.
	с. Шугурово,

ул. Ленина, д. 9


	5643 027,00


	5346 570,00
	1
	18945,00


	1
	63 647,00


	160 399,00


	0,00
	0,00

	
	Итого:
	125431427,55


	118384 294,00


	20
	502844


	21
	1915637,00


	3444817,55


	0,00
	0,00

	2018 год



	1.
	г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 11


	4647 622,00


	4330 516,00


	1
	12514,00


	1
	42 664,00


	0,00
	218 623,00


	0,00

	2.
	г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1


	6431 255,00


	6030 066,00


	0
	0,00


	0
	0,00
	0,00
	340 888,00


	0,00

	3.
	г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 10


	3461 576,00


	3264 895,00


	1
	13367,00


	1
	52 866,00


	0,00
	97 800,00


	0,00

	4
	г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 48
	11980 753,00


	11243 866,00


	1
	36806,00


	1
	145 499,00


	0,00
	442 144,00


	0,00

	5.
	г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 5


	13174 748,00


	12428 668,00


	1
	35210,00


	1
	120 308,00


	0,00
	466 276,00


	0,00

	6.
	г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 21


	20047 562,00


	18929 979,00


	1
	69365,00


	1
	242 965,00


	0,00
	615 954,00


	0,00

	7.
	г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 8


	3042 491,00


	2930 714,00


	1
	3726,00


	1
	9 731,00


	0,00
	69 013,00


	0,00

	8.
	г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2


	11891 966,00


	11209 629,00


	1
	38224,00


	1
	128 566,00


	0,00
	403 451,00


	0,00

	9.
	г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 5


	14079 033,00


	13228 216,00


	1
	46783,00


	1
	172 931,00


	0,00
	498 821,00


	0,00

	10.
	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 48


	23999 073,00


	22444 782,00


	1
	123166,00


	1
	437 112,00


	0,00
	769 566,00


	0,00

	11.
	г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 31


	9343 909,00


	8816 469,00


	1
	24887,00


	1
	94 715,00


	0,00
	319 674,00


	0,00

	12
	г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 17


	5525 552,00


	5119 000,00


	1
	30807,00


	1
	139 378,00


	0,00
	185 177,00


	0,00

	13
	г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8


	1211 275,00


	1164 688,00


	0
	0,00


	0
	0,00


	0,00
	34 941,00


	0,00

	14.
	г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1А


	15766 086,00


	14845 669,00


	1
	42699,00


	1
	153 014,00


	0,00
	576 248,00


	0,00

	15.
	п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 3


	2165 806,00


	2093 213,00


	0
	0,00
	0
	0,00


	0,00
	51 661,00


	0,00

	16.
	с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 27


	5813 761,00


	5464 036,00


	1
	15503,00


	1
	67 402,00


	0,00
	212 180,00


	0,00

	17.
	с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34


	4071 059,68


	3870 509,00


	1
	8419,00


	1
	34 665,00


	0,00
	118 761,68


	0,00

	
	ИТОГО:


	156653527,68


	147414915,00


	14
	501476,00


	14
	1841816,00


	0,00
	5421178,68


	0,00

	2019 год

	1.
	г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 11


	1212 765,09 


	1100 000,00 


	0
	0,00


	0
	0,00


	0,00


	0,00
	101 765,09 



	2
	г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 5


	360 895,00 


	360 895,00 


	
	
	
	
	
	
	9 751,00 



	3
	г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1


	7799 098,00 


	7212 406,00 


	
	47306,00


	
	177 016,00 


	
	
	290 246,00 



	4.
	г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6


	3745 802,00 


	3253 270,00 


	1
	31983,00


	1
	138589,00


	0,00


	0,00
	289 427,00 



	5.
	г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 13


	11427 329,00 


	10766 608,00 


	1
	24758,00


	1
	82031,00


	0,00


	0,00
	446 266,00 



	6
	г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 9


	9011 239,00 


	8432 656,00 


	1
	25194,00


	1
	82 201,00 


	0,00


	0,00
	386 862,00 



	7.
	г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 3


	3043 747,00 


	2892 431,00 


	1
	3829,00


	1
	10023,00


	0,00


	0,00
	108 540,00 



	8.
	г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 4


	13406 966,00 


	12604 640,00 


	1
	38224,00


	1
	142 928,00 


	0,00


	0,00
	495 128,00 



	9.
	г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 1А


	5853 756,00 


	5566 575,00 


	1
	7 662,00


	1
	27 331,00


	0,00


	0,00
	196 523,00 



	10.
	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 10


	6924 911,00 


	6420 000,00 


	1
	27 474,00


	1
	96 874,00


	0,00


	0,00
	316 363,00 



	11.
	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 23


	16652 811,00 


	15758 042,00 


	1
	37 269,00


	1
	139 473,00


	0,00


	0,00
	560 447,00 



	12.
	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 44


	14887 192,00 


	13909 020,00 


	1
	51 020,00


	1
	159 711,00 


	0,00


	0,00
	628 351,00 



	13.
	г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 18


	5745 551,00 


	5507 134,00 


	1
	9 395,00


	1
	20 613,00


	0,00


	0,00
	153 338,00 



	14
	г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43


	3963 631,00 


	3606 435,00 


	1
	19451,00


	1
	72 630,00 


	
	
	229 051,00 



	15
	г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 20


	16922 887,00 


	15987 860,00 


	1
	47 134,00


	1
	156 760,00 


	0,00


	0,00
	571 255,00 



	16
	г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43


	1790 672,00 


	1666 161,00 


	1
	5 518,00


	1
	14 882,00


	0,00


	0,00
	87 450,00 



	17
	г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8


	985 518,00 


	919 996,00 


	1
	4348,00


	1
	16 001,00 


	
	
	35 973,00 



	18.
	г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 14


	4379 612,00 


	4022 710,00 


	1
	8 731,00


	1
	29 609,00


	0,00


	0,00
	278 335,00 



	19.
	г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60


	10281 225,00 


	9547 540,00 


	1
	37 353,00


	1
	142 667,00


	0,00


	0,00
	458 190,00 



	20.
	г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 22


	4999 876,00 


	4516 615,00 


	1
	24 560,00


	1
	93 106,00


	0,00


	0,00
	320 429,00 



	21.
	п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 6


	4736 841,00 


	4532 427,00 


	1
	5 049,00


	1
	22 479,00


	0,00


	0,00
	131 562,00 



	22.
	с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 16


	7225 824,00 


	6551 288,00 


	1
	42 639,00


	1
	127 557,00 


	0,00
	0,00
	438 828,00 



	
	И Т О Г О:


	155358 148,09 


	145121 482,00 


	20
	498 897,00


	20
	1752 481,00 


	0,00
	0,00
	6 534 080,09




