# Приложение 2

к постановлению Главы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска

от 26.04.2013  № 62

Рекомендательный план

по подготовке, ремонту и реконструкции муниципального бюджетного учреждения

«Детский оздоровительный лагерь «Дружба» к летнему оздоровительному сезону 2013 года

| №№ | Ответственное предприятие | Объект работы | Перечень ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Максат» | душевые | 1.Ремонт котельной: побелка, ревизия электропроводки в распределительных коробках, проводку выполнить спайкой согласно ПУЭ. 2.Частичный ремонт крыши. 3.Ремонт душевых комнат и раздевалок: 1 душевая – побелка потолков, покраска стен, покраска дверей, сделать отдушины; 2 душевая – замена окон, покраска полов |
|  | «ЖилЭнергосервис» | Котельная душевых Умывальники | 1.Подключение водонагревателя в душевых. 2.Подключение насоса для подачи воды в умывальники. |
|  | ООО «ТН- Бурение» ЛУБР | Корпус проживание детей №1 | 1.Побелка потолков. 2.Замена обоев. 3.Покраска дверей, окон, полов, установка замка на входную дверь. 4.Ревизия электропроводки, замена выключателей и розеток. 5.Покраска фасада здания, (закончить) |
|  | Лениногорское УТТ ОАО «Татнефть» | Корпус проживание детей № 2 | 1.Побелка потолков. 2.Замена обоев. 3.Покраска дверей, покраска окон, полов, установка замка на входную дверь. 4.Ревизия электропроводки. 5.Покраска фасада здания. 6.Ремонт прилегающих ступенек, между 2 и 3 корпусами |
|  | ООО «Контакт-С» | Корпус проживание детей №3 | 1.Побелка потолков. 2.Замена обоев. 3.Покраска дверей, окон, замена стекол, установка замка на входную дверь. 4.Ревизия электропроводки, замена выключателей и розеток, в распределительных коробках проводку выполнить спайкой. 5.Побелка фасада здания |
|  | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» ООО «Жилищник» ООО «Жилсервис» ООО «Арго» ООО «Оникс» ООО «ИДАЛ» ООО «Коммунальник» ООО «Техника» | Дом №4 | 1.Побелка потолков, ремонт и покраска окон, дверей, замена обоев, укрепление линолеума, установка плинтуса в комнатах проживания детей. 2.Побелка потолков, покраска окон, дверей, замена обоев в вожатской комнате. 3.Покраска фасада здания. 4.Ревизия электропроводки, замена включателей и розеток, в распределительных коробках проводку выполнить спайкой согласно ПУЭ. 5.Установка 3-х конструкций на игровой площадке по выбору |
|  | Лениногорский цех «Татнефтегазпереработка» | Корпус проживание детей №5 | 1.Побелка потолков. 2.Замена обоев. 3.Покраска дверей, установка замка на входную дверь. 4.Замена окон. 5.Покраска полов. 6.Ревизия электропроводки, замена выключателей и розеток. В распределительных коробках, проводку выполнить спайкой согласно ПУЭ |
|  | ЛБУ «ТНС» | Корпус проживание детей №6 | 1.Покраска фасада здания. 2.Установка замка на входную дверь |
|  | ЭПУ «Лениногорскгаз» | Корпус проживание детей № 8 | 1.Отделка потолков крагиусом, побелка потолков. 2.Замена обоев. 3.Покраска дверей, окон, установка замка на входную дверь. 4.Ревизия электропроводки |
|  | ООО «Нефтеснаб-комплект» | Корпус проживания детей № 9 | 1.Побелка потолков. 2.Замена обоев. 3.Покраска дверей, окон, установка замка на входную дверь. 4.Ревизия электропроводки, замена выключателей и розеток В распределительных коробках проводку выполнить спайкой согласно ПУЭ |
|  | ООО «Водоканал» | Водоснабжение лагеря Умывальники | 1.Ревизия водопровода в столовой. 2.Ревизия водопровода в душевых. 3.Ревизия водопровода умывальников. 4.Покраска умывальников. 5.Замена накопительного бака. 6.Установка кранов на умывальник и ногомойку. 7.Покраска деревянных решеток |
|  | АО «ТМНУ» | Складское помещение Проводка электричества | 1.Побелка внутри и снаружи здания. 2.Ревизия электричества, в распределительных коробках проводку выполнить согласно ПУЭ. 3.Проводка электричества к месту проведения вечерних мероприятий |
|  | ООО «Нефтестрой» | Складское помещение | 1.Побелка внутри и снаружи здания. 2.Ревизия электричества. В распределительных коробках проводку выполнить согласно ПУЭ |
|  | ТМС «Буровой сервис» | Качели Ворота № 1,2 Ограждение лагеря | 1.Ремонт качелей. 2.Покраска. 1.Покраска главного моста, ворот № 1,2, ограждения лагеря |
|  | ООО «Сарэт» | Сцена | 1.Установка сцены. 2.Покраска подиума для сцены |
|  | ООО «БиО» | Территория лагеря Спортивная площадка Металлические конструкции наглядной агитации, беседки | 1.Побелка контейнеров для сбора мусора. 2.Вывоз мусора по территории лагеря. 3.Покраска лавочек на спортивной площадке. 4.Покраска и разметка волейбольной площадки. 5.Покраска 3-х беседок. 6.Покраска металлических конструкций |
|  | ООО «Лениногорскнефтестрой» | Туалеты | 1.Покраска полов и стен в туалете №1, 2. 2.Ремонт экрана и побелка туалета за 8 и 9 корпусами |
|  | ООО «ЛУТР» | Столовая | 1 Косметический ремонт (внутри и фасад здания) |
|  | Горэлектросети | Уличное освещение, устранение обрыва | 1.Ревизия электроосвещения лагеря. 2.Ревизия ТП. 3.Натяжка провода между стойками на территории лагеря. 4.Устранение обрыва провода на территории. |
|  | «Универсал строй» | Кирпичная стена | 1.Частичный ремонт и побелка стены |
|  | «Охтинойл» | Административное здание | 1.Косметический ремонт кабинета директора, завхоза, медпункта, изолятора, коридора. 2.Ревизия электропроводки, замена выключателей и розеток. В распределительных коробках заменить соединения согласно ПУЭ. 3.Замена обоев в коридоре, покраска изолятора |
|  | МКУ УДМС и Т | Приобретение согласно предписанию СанПин | 1.Приобретение матрасов. 2.Приобретение спортивного инвентаря. 3.Приобретение насоса для подачи воды в умывальники и ногомойку. 4.Установка беседок |
|  | ЛНТ ЛФ КНИТУ- КАИ ЛПК ЛМХПК ЛМО ВОО «Молодая гвардия» МБУ ЦМ (С) ФООП «Форпост» | Организация субботников для уборки территории | 1.Уборка территории лагеря по участкам |