К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №175

от «18» февраля 2020г.

О внесении изменений в краткосрочный план реализации муниципальной программы  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,  расположенных на территории Лениногорского муниципального района  от 31.12.2013 №492 в 2020-2022 гг.  утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования  «Лениногорский муниципальный район» от  20.08.2019 № 1185

Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения  в краткосрочный план реализации  муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муницапального района, утвержденной  постановлением исполнительного комитета «Лениногорский муниципальный район  от 31.12.2013  №492, утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район на  2020-2022 годы (в редакции от 20.08.2019  №1185)  изложить в новой редакции.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме на 2020год  был  71176 535,23  рублей, стал  - 79 041 212,23 рублей;

Приложение №1,2,3 изложить в новой редакции

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе - газете «Лениногорские вести», разместить на официальном сайте Лениногорского муниципального района и официальном портале правовой информации Республики Татарстан(parvo.tatarstan.ru).

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за собой

| Руководитель |  | З.Г. Михайловаа |
| --- | --- | --- |

Ф.М.Фархутдинов

5-76-90

Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «18» февраля 2020г. № 175

# Краткосрочный план

# реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2020-2022 гг.

- Общие положения

# Настоящий Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2020-2022 гг. (далее – Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями  Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами  Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2020-2022 годы.

В 2020 году реализация   Краткосрочного плана   должна   обеспечить   безопасные   и   благоприятные условия проживания 3867 гражданам в 21  многоквартирном доме общей площадью 82518,33  м2

В 2021 году реализация  Краткосрочного  плана должна обеспечить безопасные и благоприятные  условия проживания 2967 граждан в 22 многоквартирных домах  общей площадью  78722,64  кв. м.

В 2022 году реализация  Краткосрочного  плана должна обеспечить безопасные и благоприятные  условия проживания 3030  граждан в 20 многоквартирных домах  общей площадью  72571,2 кв. м.

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана представлены:

в целом  в приложении №1 к Краткосрочному плану;

и  в приложении № 2 .

III. Планируемые показатели

выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения

капитального  ремонта  многоквартирных  домов в 2020-2022 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс. кв. метров | 40, 652 | 12,398 | 11 ,258 | 16, 996 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | тыс. метров | 99,949 | 44,221 | 36,617 | 19,111 |
| 2.1. | электроснабжения | тыс. метров | 18,668 | 7,570 | 8 ,280 | 2 ,818 |
| 2.2. | теплоснабжения | тыс. метров | 56,962 | 19,106 | 22,552 | 15,304 |
| 2.3. | водоснабжения | тыс. метров | 13,767 | 10, 458 | 1, 875 | 1 ,434 |
| 2.4. | водоотведения | тыс. метров | 12, 012 | 7 ,087 | 3 ,915 | 1, 010 |
| 3. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | тыс. кв. метров | 26,17 | 10, 882 | 8,231 | 7 ,057 |
| 4. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс. кв. метров | 19,415 | 19,415 |  |  |
| 5. | Осуществление строительного контроля | штук | 63 | 21 | 22 | 20 |
| 6. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта | штук | 63 | 21 | 22 | 20 |

Реестр многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении № 3 к нему.

IV. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана

составит 408 956 893,05  рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 104 364 217,00рубля;

местных бюджетов – 81 201 000,00  рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме              – 223 391 676,05рубля.

Из них:

в 2020 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит

- 147 807 713,23рублей;

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан  - 41699501,00рубля;

местных бюджетов – 27 067 000,00 рубля;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме

- 79 041 212,23 рубля;

в 2021 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана

составит    130 576 358,91 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 31334127,00рубля;

местных бюджетов – 27 067 000,00  рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –

72175231,91 рубля;

в 2022 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит    130 572 820,91 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 31330589,00рубля;

местных бюджетов – 27 067 000,00 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме        72 175 231,91   рубля.

.

Объем

финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 - 2022 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 119 651 008,00 | 30 179 884,00 | 36 827 954,00 | 52 643 170,00 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | электроснабжения | 12 376 204,00 | 4 360 284,00 | 5 195 920,00 | 2 820 000,00 |
| 2.2. | теплоснабжения | 112 679 447,00 | 34 655 430,00 | 40 977 565,00 | 37 046 452,00 |
| 2.3. | водоснабжения | 25 910 272,00 | 19 430 443,00 | 3 750 739,00 | 2 729 090,00 |
| 2.4. | водоотведения | 20 479 841,00 | 13 820 366,00 | 4 203 300,00 | 2 456 175,00 |
| 3. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | 80 790 758,00 | 25 639 165,00 | 30 943 281,00 | 24 208 312,00 |
| 4. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 11 004 076,00 | 11 004 076,00 |  |  |
| 5. | Осуществление строительного контроля | 5 602 060,32 | 1 955 774,13 | 1 827 413,40 | 1 818 872,79 |
| 6. | Разработка проектной документации, проведение капитального ремонта | 20 463 584,38 | 6 762 290,36 | 6 850 544,90 | 6 850 749,12 |

Перечень многоквартирных домов

с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану
2020 год

| №п/п | адрес | Лимит по дому |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | 6845 308,18 |
| 2 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7 | 11456 230,87 |
| 3 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 7 | 9691 012,00 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | 8534 591,05 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 11 | 2588 511,66 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 22А | 7019 067,71 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.7 | 5843 400,00 |
| 8 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 47 | 1869 085,00 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93 | 3429 250,00 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 41 | 1736 675,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.25 | 5870 718,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д. 5 | 14579 789,00 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 10 | 6205 695,46 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60 | 5730 862,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 20 | 11207 295,32 |
| 16 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | 4678 760,65 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | 17410 259,10 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8 | 13482 222,80 |
| 19 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 25А | 3977 425,00 |
| 20 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 7 | 3423 352,19 |
| 21 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 3 | 2228 202,24 |
|  | ИТОГО: | 147807 713,23 |

2021

| №п/п | адрес | Лимит по дому |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 | 8 904 500,00 |
| 2 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 17 | 5 384 736,91 |
| 3 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 37 | 11 306 193,88 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | 4 018 777,50 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 21 | 4 973 758,84 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 7 | 2 597 428,50 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 47 | 2 676 345,00 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 12 | 5 000 065,00 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 35 | 9 438 210,92 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 33 | 6 032 021,60 |
| 11 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 45 | 8 658 024,00 |
| 12 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 52 | 1 680 436,88 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 75 | 4 752 930,00 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43 | 276 250,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 5 | 12 714 150,59 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 9 | 5 647 536,37 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 13 | 6 122 992,86 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 14 | 3 910 592,73 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 33 | 20 158 502,16 |
| 20 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 10 | 922 380,00 |
| 21 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 7 | 3 540 060,00 |
| 22 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 4 | 1 860 465,17 |
|  | ИТОГО | 130 576 358,91 |

2022 год

| №п/п | адрес | Лимит по дому |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 7 | 10 883 250,00 |
| 2 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 | 5 378 250,00 |
| 3 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | 11 278 686,48 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | 6 862 246,22 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 25А | 5 673 200,00 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 58 | 2 049 060,00 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56А | 5 653 200,00 |
| 8 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 60 | 2 497 425,00 |
| 9 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 56 | 1 810 500,00 |
| 10 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 25 | 9 237 700,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 25 | 3 924 525,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 | 15 347 437,72 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | 8 640 567,78 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 5 | 8 867 365,11 |
| 15 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 11 | 8 498 696,45 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 24 | 2 553 883,01 |
| 17 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | 3 747 860,24 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | 5 963 983,50 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | 7 962 484,40 |
| 20 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 4 | 3 742 500,00 |
|  | ИТОГО: | 130 572 820,91 |