К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №1229

«29» декабря 2021г. №1229

О внесении изменений в краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Лениногорского муниципального района», утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 №492 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, в 2020-2022 гг.», утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 20.08.2019 № 1185

Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, утвержденный  постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  от 31.12.2013 № 492 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, в 2020-2022 годах, утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 20.08.2019 № 1885 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитальногоремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского  муниципального района, утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, в 2020-2022 годах» (с изменениями,  внесенными постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 18.02.2021 №175,  от 23.04.2020  №272, от 29.03.2021 №320 (далее - Краткосрочный план), следующие  изменения:

раздел IV. Ресурсное обеспечение  изложить в следующей редакции;

IV. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 435 446 736,64руб., в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 104 364 217,00руб.;

местных бюджетов – 81 201 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 249 881 519,64руб.

Из них:

в 2020 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 147705 921,42 руб.;

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан –41699 501,00 руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –78939 420,42 руб.;

в 2021 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 142 078 450,69руб.,

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 31 334 127,00 руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –  83677 323,69руб.;

в 2022 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит145662 364,52 руб.,

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 31 330589,00руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –87264 775,52 руб.

Объем

финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 - 2022 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 114 535 811,26 | 30165 551,26 | 33 960 465,00 | 50 409 795,00 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | 197 945 962,45 | 67906238,88 | 70 915 578,49 | 54 763 861,07 |
| 2.1. | электроснабжения | 17 362 179,90 | 4 360 284,00 | 9 754 895,90 | 3 247 000,00 |
| 2.2. | теплоснабжения | 95 302 411,20 | 34 655 430,00 | 38267239,94 | 27 084 919,50 |
| 2.3. | водоснабжения | 40 516 284,95 | 19 430 442,88 | 10 291 173,83 | 11 543 195,00 |
| 2.4. | водоотведения | 39 311 381,39 | 13 820 366,00 | 12 602 268,82 | 12 888 746,57 |
| 3. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | 77 241 244,75 | 25 551 706,05 | 24 793 081,92 | 26 896 456,78 |
| 4. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 16879 012,00 | 11 004 076,00 | 3 589 936,00 | 2 285 000,00 |
| 5. | Осуществление строительного контроля | 5682 256,34 | 1 955 774,13 | 1 871 954,42 | 1854 527,79 |
| 6. | Разработка проектной документации, проведение капитального ремонта | 20785 449,84 | 6 762 291,10 | 6947 434,86 | 7075 723,88 |

V. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 2020 – 2022 годы составляет 14 тыс.рублей.

При этом размер предельной стоимости услуги (работы) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в настоящий Краткосрочный план, по видам работ утверждается приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство).

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим разделом, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Допускается оплата превышения предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию Краткосрочного плана.

VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством, региональным оператором,  исполнительным  комитетом муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» , ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями (далее – УО), собственниками помещений, подрядными организациями (далее –- исполнители Краткосрочного плана).

Министерство:

организует взаимодействие с исполнителями Краткосрочного плана, координацию и контроль их деятельности при осуществлении мероприятий Краткосрочного плана;

рассматривает муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и проверяет выполнение муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки;

взаимодействует с региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет мониторинг реализации Краткосрочного плана и выполнения условий предоставления финансовой поддержки на основе анализа представляемой органами местного самоуправления отчетности;

размещает на своем сайте список многоквартирных домов, вошедших в Краткосрочный план;

проводит предварительный отбор подрядных организаций для формирования реестра квалифицированных подрядных организаций Республики Татарстан, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Татарстан;

по итогам проведения предварительного отбора формирует реестр квалифицированных подрядных организаций;

организует контроль реализации мероприятий Краткосрочного плана в пределах своей компетенции.

Региональный оператор:

заключает договоры с ТСЖ, ЖК, ЖКС, УО и иными уполномоченными лицами на подготовку дефектных ведомостей, а также на формирование платежных документов и обеспечение поступления взносов на капитальный ремонт от собственников помещений на счет регионального оператора; заключает договоры на осуществление функций технического заказчика   с органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями;

размещает на своем официальном сайте информацию о правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований Жилищного кодекса, нормативных правовых актов Республики Татарстан, об организации проведения капитального ремонта, а также иные сведения, Перечень которых определен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 11 ноября 2015 г. № 803/пр «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на своем официальном сайте»;

проводит электронный аукцион на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение);

осуществляет закупку у единственной подрядной организации в случаях, предусмотренных пунктом 193 Положения;

заключает договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением;

осуществляет финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства в объеме и сроки, предусмотренные Краткосрочным планом;

производит оплату подрядным организациям за выполненные работы на основании форм КС-3, КС-2, согласованных с муниципальным образованием, Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан, организацией, осуществляющей строительный контроль, представителем собственников помещений;

осуществляет учет поступления средств по каждому собственнику помещений в многоквартирном доме;

представляет в Министерство запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан:

согласовывает дефектные ведомости производства работ капитального ремонта и муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; участвует в процедуре проведения предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирного дома;

согласовывает акты приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и акты приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома приемочной комиссией;

принимает участие в приеме в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта;

ведет учет протоколов собраний собственников о выборе способа формирования фонда капитального ремонта;

представляет в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные планы реализации Региональной программы сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование  работ по капитальному ремонту в размере, установленном Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с региональным оператором;

согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО: согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту; обеспечивают согласование проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем;

заключают с региональным оператором договоры (соглашения), в соответствии с которыми ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО формируют платежные документы и обеспечивают ежемесячное начисление, поступление платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет регионального оператора, а также меры по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и пени.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию; выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Технические заказчики:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приемке объекта, создают комиссии по приемке работ по капитальному ремонту, согласовывают акты комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектно-сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.
Приложения №3 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- газете «Лениногорские вести», разместить на официальном сайте Лениногорского муниципального района и официальном портале правовой информации Республики Татарстан(parvo.tatarstan.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Руководитель |  | З.Г.Михайлова |
| --- | --- | --- |

Ф.М. Фархутдинов

5-76-90

## Приложение № 3

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных вЛениногорском муниципальном районе на 2020-2022 гг. (в редакции постановления  Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 16.12.2021  № 1176

Перечень

многоквартирных домов с указанием стоимости

проведения капитального ремонта

2020 год

| №п/п | Адрес | Лимит по дому |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 25А | 3977 425,00 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 47 | 1869 085,00 |
| 3 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 6 | 6845 308,18 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д. 7 | 11456 230,87 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 10 | 6205 695,46 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 7 | 9691 012,00 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | 8534 591,05 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 11 | 2588 511,66 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 3 | 2228 202,24 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 7 | 3423 352,19 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д. 5 | 14579 789,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | 17410 258,98 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 22А | 7019 067,71 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 25 | 5870 718,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 7 | 5843 400,00 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93 | 3327 458,31 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 41 | 1736 675,00 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8 | 13482 222,80 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 60 | 5730 862,00 |
| 20 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 20 | 11207 295,32 |
| 21 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | 4678 760,65 |
|  | Лениногорский р-н | 147705 921,42 |

2021 год

| №п/п | Адрес | Лимит по дому |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 10 | 778 620,80 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 45 | 8973 442,14 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 49 | 661 173,33 |
| 4 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 52 | 1785 567,40 |
| 5 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 53 | 1685 878,94 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 47 | 2780 759,84 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Вахитова, д. 5 | 13229 191,17 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 33 | 20715 679,77 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 | 9190 217,70 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 13 | 5382 022,20 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | 2489 052,73 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 14 | 3977 480,02 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 37 | 15151 423,51 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 33 | 6536 550,68 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 35 | 10109 679,91 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 75 | 4931 282,57 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 43 | 167 539,65 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 7 | 2315 426,60 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 2Б | 2240 397,17 |
| 20 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 9 | 6613 227,59 |
| 21 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 17 | 5767 563,06 |
| 22 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 12 | 6227 200,00 |
| 23 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 21 | 4882 932,50 |
| 24 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 4 | 1830 465,17 |
| 25 | с. Тимяшево, ул. Кирова, д. 7 | 3655 676,24 |
|  | Лениногорский р-н | 142078 450,69 |

2022 год

| №п/п | адрес | Лимит по дому |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 | 7270 450,00 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 11 | 9711 507,45 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 25 | 10241 900,00 |
| 4 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 56 | 1990 500,00 |
| 5 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 60 | 2612 425,00 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | 13949 051,48 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 7 | 11792 250,00 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д. 21 | 749 485,00 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 11 | 271 495,00 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 25А | 5944 400,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 24 | 2167 783,01 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | 7380 082,30 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 44 | 904 030,00 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | 8412 447,40 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | 271 495,00 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 | 15707 637,48 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 25 | 4316 525,00 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56А | 5986 400,00 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 58 | 2477 890,00 |
| 20 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | 9626 860,39 |
| 21 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 1А | 418 595,00 |
| 22 | г. Лениногорск, ул. Суворова, д. 5 | 9364 271,11 |
| 23 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | 7502 795,39 |
| 24 | с. Ивановка, ул. Юности, д. 4 | 4282 798,27 |
| 25 | с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | 2309 290,24 |
|  | Лениногорский р-н | 145662 364,52 |

___________________________________________