К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 806

от «26» августа 2022г.

## Об утверждении  Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского  муниципального района, в 2023-2025 г.г.

Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, в 2023-2025 г.г.

2.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по инфраструктурному развитию А.Ю. Корноухова.

| Руководитель |  | З. Г. Михайлова |
| --- | --- | --- |

Ф.М. Фархутдинов

5-76-90

Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «26» августа 2022г. № 806

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, в 2023-2025 гг..

Общие положения

I.Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, расположенных на территории Лениногорского  муниципального района, в 2023-2025 гг. (далее – Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II.	Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются: сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда  в   Лениногорском муниципальном районе; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; государственная поддержка, муниципальная	поддержка	проведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора

исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2023-2025 года.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 8414  граждан в 53 многоквартирных домах общей площадью 215705,8 м2

III. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит             418 194 210,31руб., в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 88 086 139,09руб.;

местных бюджетов – 81 201 000,00руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 248 907 071,22 руб.

Из них:

в 2023 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит                          138 900 764,71 руб.

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан –28 864 740,97 руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –82 969 023,74 руб.;

в 2024 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит                        139 646 722,80 руб.,

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 29 610 699,06руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 82 969 023,74руб.;

в 2025 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана  составит

139 646 722,80 руб.,

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 29 610 699,06руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –– 82 969 023,74 руб.

Объем

финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 - 2025 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 111 302 272 | 43 950 420,00 | 27 292 292,00 | 40 059 560,00 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | 183 992 580,95 | 57 909 625,00 | 67 043 259,00 | 59 039 696,95 |
| 2.1. | электроснабжения | 24 668 100,00 | 8 727 000,00 | 9 035 500,00 | 6905600 |
| 2.2. | теплоснабжения | 86 267 683,45 | 25 590 000,00 | 28 909 956,50 | 31 767 726,95 |
| 2.3. | водоснабжения | 37 775 682,50 | 13 160 500,00 | 17 028 412,50 | 7 586 770,00 |
| 2.4. | водоотведения | 35 281 115,00 | 10 432 125,00 | 12 069 390,00 | 12 779 600,00 |
| 3. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | 80 767 030,98 | 21 711 146,00 | 31 794 355,20 | 27 261 529,78 |
| 4. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 15 063 520,40 | 6 100 000,00 | 4 763 520,40 | 4 200 000,00 |
| 5. | Осуществление строительного контроля | 5 934 206,98 | 1 950 777,08 | 2 025 018,10 | 1 958 411,80 |
| 6. | Разработка проектной документации, проведение капитального ремонта | 20 420 599,00 | 6 564 796,63 | 6 728 278,10 | 7 127524,27 |

IV. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 2020 – 2022 годы составляет 14 тыс.рублей.

При этом размер предельной стоимости услуги (работы) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в настоящий Краткосрочный план, по видам работ утверждается приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство).

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим разделом, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Допускается оплата превышения предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию Краткосрочного плана.

V. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством, региональным оператором,  исполнительным  комитетом муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» , ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями (далее – УО), собственниками помещений, подрядными организациями (далее –- исполнители Краткосрочного плана).

Министерство:

организует взаимодействие с исполнителями Краткосрочного плана, координацию и контроль их деятельности при осуществлении мероприятий Краткосрочного плана;

рассматривает муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и проверяет выполнение муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки;

взаимодействует с региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет мониторинг реализации Краткосрочного плана и выполнения условий предоставления финансовой поддержки на основе анализа представляемой органами местного самоуправления отчетности;

размещает на своем сайте список многоквартирных домов, вошедших в Краткосрочный план;

проводит предварительный отбор подрядных организаций для формирования реестра квалифицированных подрядных организаций Республики Татарстан, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Татарстан;

по итогам проведения предварительного отбора формирует реестр квалифицированных подрядных организаций;

организует контроль реализации мероприятий Краткосрочного плана в пределах своей компетенции.

Региональный оператор:

заключает договоры с ТСЖ, ЖК, ЖКС, УО и иными уполномоченными лицами на подготовку дефектных ведомостей, а также на формирование платежных документов и обеспечение поступления взносов на капитальный ремонт от собственников помещений на счет регионального оператора; заключает договоры на осуществление функций технического заказчика   с органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями;

размещает на своем официальном сайте информацию о правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований Жилищного кодекса, нормативных правовых актов Республики Татарстан, об организации проведения капитального ремонта, а также иные сведения, Перечень которых определен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 11 ноября 2015 г. № 803/пр «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на своем официальном сайте»;

проводит электронный аукцион на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение);

осуществляет закупку у единственной подрядной организации в случаях, предусмотренных пунктом 193 Положения;

заключает договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением;

осуществляет финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства в объеме и сроки, предусмотренные Краткосрочным планом;

производит оплату подрядным организациям за выполненные работы на основании форм КС-3, КС-2, согласованных с муниципальным образованием, Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан, организацией, осуществляющей строительный контроль, представителем собственников помещений;

осуществляет учет поступления средств по каждому собственнику помещений в многоквартирном доме;

представляет в Министерство запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан:

согласовывает дефектные ведомости производства работ капитального ремонта и муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; участвует в процедуре проведения предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирного дома;

согласовывает акты приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и акты приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома приемочной комиссией;

принимает участие в приеме в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта;

ведет учет протоколов собраний собственников о выборе способа формирования фонда капитального ремонта;

представляет в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные планы реализации Региональной программы сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование  работ по капитальному ремонту в размере, установленном Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с региональным оператором;

согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО: согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту; обеспечивают согласование проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем;

заключают с региональным оператором договоры (соглашения), в соответствии с которыми ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО формируют платежные документы и обеспечивают ежемесячное начисление, поступление платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет регионального оператора, а также меры по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и пени.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию; выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Технические заказчики:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приемке объекта, создают комиссии по приемке работ по капитальному ремонту, согласовывают акты комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектно-сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

## Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 гг.

Перечень многоквартирных домов

с указанием стоимости проведения капитального ремонта

2023 год

|  | Адрес дома | Сумма по работе |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 10 | 1 519 264,40 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 28 | 3 921 330,00 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1А | 10 576 828,94 |
| 4 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41 | 8 048 140,00 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 15 | 3 956 986,20 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3 | 13 002 537,19 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 19 | 4 998 712,10 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | 7 907 838,00 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 12 | 4 530 510,00 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 30 | 9 795 130,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | 600 660,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46 | 10 281 510,00 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 46 | 10 267 452,00 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 49А | 4 214 295,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 55 | 13 368 516,40 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 2 | 11 668 140,00 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | 1 677 375,00 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 16 | 7 139 973,00 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | 5 274 412,50 |
| 20 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 14 | 3 914 014,98 |
| 21 | с. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, д. 35 | 2 237 139,00 |
|  | Итого по Лениногорский р-н | 138 900 764,71 |

2024

|  | Адрес дома | Сумма по работе |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 13 | 15 689 925,25 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 31А | 3 932 990,00 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 32 | 3 301 500,00 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | 4 955 385,00 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 27 | 5 350 556,50 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | 3 920 015,01 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 6 | 4 836 715,35 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 2 | 18 747 405,11 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | 8 117 287,90 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 9 | 9 010 910,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 46 | 9 041 795,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 23 | 2 094 724,43 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Спортивная, д. 2 | 6 266 250,50 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 19А | 15 201 765,50 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 1 | 19 836 992,50 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 15 | 9 342 504,75 |
|  | Итого по Лениногорский р-н | 139 646 722,80 |

2025

|  | Лениногорский муниципальный район | Сумма по работе |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | г. Лениногорск, пер. Камышлинский, д. 1 | 4 979 900,50 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 21 | 10 288 537,85 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 35 | 7 548 610,00 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 17 | 18 851 284,97 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 5 | 3 301 500,00 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2А | 17 677 892,78 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | 7 393 549,60 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4А | 14 471 488,05 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 30 | 1 087 704,65 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 7 | 6 565 402,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 19 | 4 930 524,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | 5 448 430,00 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 18 | 6 976 030,40 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 54 | 11 374 200,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56 | 10 050 618,00 |
| 16 | по г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 16А | 8 701 050,00 |
|  | Итого по Лениногорский р-н | 139 646 722,80 |