К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 2128

от «03» августа 2023г.

О внесении изменений в краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта МКД, общего имущества расположенных на территории Лениногорского муниципального района в 2023-2025 гг., утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 26.08.2022 № 806(с учетом изменений, внесенных постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 16.03.2023 № 886/1)

1.Внести в краткосрочный план реализации муниципальной программы  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,  расположенных на территории Лениногорского муниципального района,  утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 26.08.2022 № 806 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, в 2023-2025 г.г.» следующие изменения:

раздел III «Ресурсное обеспечение» и приложение 1 «Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта на 2024 год изложить в следующей редакции:

«III. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит             443273757,20., в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 88 086 139,09руб.;

местных бюджетов – 81 201 000,00руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –273986618,11руб.

Из них:

в 2023 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит                          151 737 126,71руб.

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан –28 864 740,97 руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;
членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –95805385,74 руб.;

в 2024 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит                        151 889 907,69руб.,

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 29 610 699,06руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 95 212 208,63руб.;

в 2025 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана  составит

139 646 722,80 руб.,

в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 29 610 699,06руб.;

местных бюджетов – 27 067 000,00 руб.;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –– 82 969 023,74 руб.

Объем

финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 - 2025 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 112 753 629,00 | 45 401 777,00 | 34 293 379,16 | 40 059 560,00 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | 188326241,95 | 61293230,00 | 67993315,00 | 59 039 696,95 |
| 2.1. | электроснабжения | 25 091 329,00 | 9987213,00 | 8 218 516,00 | 6905600 |
| 2.2. | теплоснабжения | 95 764 694,95 | 28346927,00 | 35650041,00 | 31 767 726,95 |
| 2.3. | водоснабжения | 33 209 321,00 | 11186347,00 | 14436 274,00 | 7 586 770,00 |
| 2.4. | водоотведения | 34 240 827,00 | 11772743,00 | 9 688 484,00 | 12 779 600,00 |
| 3. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | 92 543 354,78 | 29686450,00 | 35595375,00 | 27 261 529,78 |
| 4. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 16018680,00 | 6840096,00 | 4978584 | 4 200 000,00 |
| 5. | Осуществление строительного контроля | 5926434,00 | 1 950 777,08 | 2 017 245,12 | 1 958 411,80 |
| 6. | Разработка проектной документации, проведение капитального ремонта | 20704330,31 | 6 564 796,63 | 7 012 009,41 | 7 127524,27 |

планируемые показатели (приложение 2,3) на 2024 год изложить в новой прилагаемой редакции.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по инфраструктурному развитию А.Ю. Корноухова.

Руководитель                                                                                      З. Г. Михайлова

Фархутдинов Ф.М.

gkhlen@yandex.ru

## Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Лениногорском муниципальном районе в 2023-2025 гг

Перечень многоквартирных домов

с указанием стоимости проведения капитального ремонта

2023 год

|  | Адрес дома | Сумма по работе |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 10 | 1131504,40 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 28 | 5355430,00 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1А | 12069786,94 |
| 4 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41 | 9164394,00 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 15 | 4477310,20 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3 | 14837815,19 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 19 | 6243704,10 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | 8267286,00 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 12 | 4739147,00 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 30 | 10177430,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 32 | 643242,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46 | 11268968,00 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 46 | 10645652,00 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 49А | 4580402,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 55 | 14770328,40 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Лыжная, д. 2 | 12035469,00 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 17 | 1732135,00 |
| 18 | г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 16 | 7807399,00 |
| 19 | г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 4 | 5477957,50 |
| 20 | п. Новочершилинский, ул. Центральная, д. 14 | 3645626,98 |
| 21 | с. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, д. 35 | 2 666 139,00 |
|  | Итого по Лениногорский р-н | 151737126,71 |

2024

|  | Адрес дома | Сумма по работе |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 13 | 17077024,25 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 31А | 3828440,00 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 32 | 3614512,00 |
| 4 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 41А | 4969492,00 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 27 | 6572385,00 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 27 | 4816851,50 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 9 | 4166202,01 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 6 | 4410312,75 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 2 | 18797550,41 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 | 11771591,06 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 21А | 3646555,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 46 | 9113055,00 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 23 | 2062746,44 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Спортивная, д. 2 | 6496980,50 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Степная, д. 19А | 16774375,50 |
| 16 | г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 1 | 22094646,52 |
| 17 | г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 15 | 11677187,75 |
|  | Итого по Лениногорский р-н | 151889907,69 |

2025

|  | Адрес дома | Сумма по работе |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | г. Лениногорск, пер. Кашлинский, д. 1 | 4 979 900,50 |
| 2 | г. Лениногорск, пр-кт. 50 лет Победы, д. 21 | 10 288 537,85 |
| 3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 35 | 7 548 610,00 |
| 4 | г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 17 | 18 851 284,97 |
| 5 | г. Лениногорск, ул. Дружбы Народов, д. 5 | 3 301 500,00 |
| 6 | г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 2А | 17 677 892,78 |
| 7 | г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 10 | 7 393 549,60 |
| 8 | г. Лениногорск, ул. Крупской, д. 4А | 14 471 488,05 |
| 9 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 30 | 1 087 704,65 |
| 10 | г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 7 | 6 565 402,00 |
| 11 | г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 19 | 4 930 524,00 |
| 12 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 10А | 5 448 430,00 |
| 13 | г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 18 | 6 976 030,40 |
| 14 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 54 | 11 374 200,00 |
| 15 | г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 56 | 10 050 618,00 |
| 16 | по г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 16А | 8 701 050,00 |
|  | Итого по Лениногорский р-н | 139 646 722,80 |

## Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 гг.

Планируемые показатели

выполнения Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 гг.

| № п/п | Показатели выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Единицаизмерения | План на 2023 – 2025 годы | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество многоквартирных домов (далее – МКД) | единиц | 54 | 21 | 17 | 16 |
| 1.2. | общая площадь жилищного фонда – всего, | млн.кв. метров | 0,216 | 0,083 | 0,066 | 0,067 |
| 2. | Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан (далее – Региональная программа) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля МКД, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления от общего числа МКД, включенных в Региональную программу: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | тепловой энергии | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | горячей воды | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | холодной воды | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | электрической энергии | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Объем финансирования проведения капитального ремонта – всего, в том числе: | млн. рублей | 443,273 | 151,736 |  | 139,647 |
| 4.1. | за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Региональной программы | млн. рублей | 169,287 | 55,931 | 56,678 | 56,678 |
| 4.2. | за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в МКД | млн. рублей | 273,986 | 95,805 | 95,212 | 82,969 |

## Приложение № 3

к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Лениногорском муниципальном

районе на 2020-2022 гг.

Планируемые показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       выполнения Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением исполнительного комитета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 гг.

| п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по 2023 – 2025 годам: |  | 216462,80 | 8379 |  |  |  | 54 | 54 |  |  |  | 443 273 757,20 | 443 273 757,20 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 2023 году: |  | 83157,60 | 3001 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 151737126,71 | 151737126,71 |
| 1 | Лениногорский муниципальный район | 83157,60 | 3001 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 151737126,71 | 151737126,71 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 2024 году: |  | 66226,70 | 2677 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 151 889 907,69 | 151 889 907,69 |
| 1 | Лениногорский муниципальный район | 66226,70 | 2677 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 151 889 907,69 | 151 889 907,69 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 2025 году: |  | 67078,50 | 2701 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 139646722,80 | 139646722,80 |
| 1 | Лениногорский муниципальный район | 67078,50 | 2701 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 139646722,80 | 139646722,80 |