Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «01» декабря 2015г. №1276

Краткосрочный план

Региональной программы капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных

в Лениногорском муниципальном районе на 2016 год

I. Общие положения

Настоящий краткосрочный план Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в Лениногорском  муниципальном районе на 2016 год (далее – План), разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее  –  Федеральный закон),  Законом Республики  Татарстан  от  25.06.2013  № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объемов государственной и муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## II.Основные цели и задачи Плана

Основными целями  Плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами  Плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Плана – 2016 год.

Реализация   Плана должна   обеспечить   безопасные   и   благоприятные условия проживания 2562 гражданам в 12-ти многоквартирных домах общей площадью 62716  кв. м.

Планируемые показатели выполнения Плана представлены в приложении №1 к Плану.

III. Объемы

проведения капитального

ремонта многоквартирных домов  в 2016 году

Табл.№1

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: | Единица измерения | Объем работ (штук) |
| --- | --- | --- |
| ремонт крыши | кв.м. | 12372 |
| электроснабжения | кв.м. | 3214 |
| теплоснабжения | метров | 13492 |
| холодное водоснабжение | метров | 5 984,00 |
| водоотведение | метров | 4453 |
| утепление и ремонт фасада | кв.м | 24834 |
| лифтового оборудования | штук | 6,00 |
| проведение энергетического обследования многоквартирного дома | штук | 12 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | кв.м. | 11783 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе, за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства (далее – Фонд), приведены в приложении №2 к Плану.

## IV. Обоснование объемов долевого финансирования проведения

## капитального ремонта многоквартирных домов.

## Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в План, производится в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в План.

## Минимальный объем долевого финансирования Плана за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов определена статьей 18 Федерального закона и составляет 70 процентов (информация размещена на официальном сайте Фонда).

## V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Плана являются средства Фонда «Фонд содействия  реформированию ЖКХ» (далее – Фонд), бюджета Республики Татарстан и (или) бюджета Лениногорского муниципального района, членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Плана составит  101 656 425,80 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 28721472,63рублей;

бюджета Лениногорского муниципального района – 27 067 000,0 рублей;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –45867953,17рублей.

Объем

потребности финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2016 году

Табл.№2

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: | Потребность в финансировании, рублей рублей |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 22053214 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: электроснабжения теплоснабжения водоснабжения водоотведения |  |
|  | 2054000 |
|  | 19816440 |
|  | 8390639 4793366 |
| Утепление и ремонт фасада | 23035854 |
| Лифтового оборудования | 12000000 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 420000 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 5183050 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 2932397,80 |
| Осуществление строительного контроля | 977465 |
| Итого: | 101 656 425,80 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда, приведен в приложении № 3 к Плану.

## V. Предельная стоимость

## услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на  2016 год составляет  14 тыс. рублей

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## VI. Механизм реализации Плана

Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района Республики Татарстан:

формирует  и  направляет  в  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов по Лениногорского муниципальному  району и документы, подтверждающие выполнение условий   предоставления финансовой поддержки  в  соответствии  с   Федеральным законом;

представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Планом, в соответствии с жилищным законодательством;

согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Плана по Лениногорскому муниципальному  району в порядке, устанавливаемом Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющие организации:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

обеспечивают подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы.

выступают организатором отбора в соответствии с порядком, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

## VII. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются  некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» (далее - Региональный оператор), органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

______________________________

Приложение № 1

К краткосрочному  плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского  муниципального района Республики Татарстан утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2016 году

Планируемые показатели

выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от 31.12.2013 №1146, в 2016 году

| Показатели выполнения Региональной программы | Единицы измерения | План на 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1.Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: количество многоквартирных домов | единиц | 12 |
| общая площадь жилищного фонда - всего | млн. кв. метров | 0,062716 |
| в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | млн. кв. метров | 0,04959765 |
| 2.Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | % | 100 |
| 3.Доля МКД, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления | процентов | 100,0 |
| тепловой энергии | процентов | 100,0 |
| горячей воды | процентов | 100,0 |
| холодной воды | процентов | 100,0 |
| электрической энергии | процентов | 100,0 |
| 4.Объем финансирования проведения капитального ремонта - всего | млн. рублей | 101 656 425,80 |
| В том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | млн. рублей |  |
| за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Программы | млн. рублей | 55 788 472,63 |
| за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений МКД | млн. рублей | 45 867 953,17 |

Приложение № 2

К краткосрочному  плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского  муниципального района Республики Татарстан утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146,   в 2018 году

Планируемые показатели

выполнения Краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Лениногорском муниципальном районе на 2016 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД*, кв.м. | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Региональной программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
| 1 | Лениногорский муниципальный район | 62716,00 | 2582 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 101656425,80 | 101656425,80 |
|  | Итого по Лениногорскому муниципальном району | 62716,00 | 2582 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 101656425,80 | 101656425,80 |