К А Р А Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10.06.2025 № 462

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 12.05.2025 №363 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» к отопительному периоду 2025/2026годов»
Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1.Внести в постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 12.05.2025 №363 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» к отопительному периоду 2025/2026 годов» следующие изменения:

утвердить в новой прилагаемой редакции:



  Состав комиссии по подготовке и проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2025/2026 годов (приложению №1);
   
  План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение № 2);

   
  Регламент информационного обмена о нарушениях в работе объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (приложение №3);

    дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Потребителям тепловой энергии, организациям жилищно-коммунального хозяйства и объектам социальной сферы: 
обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду;
обеспечить своевременную оплату потребления электрической, тепловой энергии и природного газа;

выполнить подготовку всех систем теплоснабжения к работе в отопительный период и обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду в установленные сроки;
разместить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Ресурсоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы:
обеспечить готовность котельных, тепловых сетей к отопительному периоду;

привести в рабочее состояние резервные топливные хозяйства и обеспечить их необходимым запасом резервного топлива;
обеспечить соблюдение утвержденных графиков отключения горячего водоснабжения, связанных с проведением планового ремонта систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;
обеспечить создание материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами до 1 ноября 2025 года.»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

          «5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений еженедельно предоставлять сведения о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду в Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:


«6. Разработать программу оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.».
          2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лениногорского муниципального района (http://Ieninogorsk.tatarstan.ru).


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» З.Г. Михайлову.
Руководитель                                                                                            М.Н.Гирфанов

Ульянова И.В.

5-09-08
Приложение № 1
к постановлению Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от 25. 06. 2025 462
Состав 

комиссии по подготовке и проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  
к отопительному периоду 2025/2026 годов
	Михайлова Зульфия Габдулхаметовна

	·  первый заместитель руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», председатель комиссии


	Сытдиков Риваль Равилевич
Члены комиссии: 
   
	· руководитель Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск, заместитель председателя комиссии


	
	

	Корноухов Алексей Юрьевич

	·   директор АО «Центр жилищно-коммунального хозяйства и строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (по согласованию)



	Хамидуллин

Раиль Хамбялович


	·  председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

	Хасанов Марс Магирович
	·  начальник МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 


	Чоботько Андрей Владимирович

	·  главный инженер ООО «ЛТС» (по согласованию)


	Шагеев Равиль Махиянович

	·  главный врач ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» (по согласованию)



	Санатуллин Вагиз Самиуллович
	· начальник МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

	Гаязов Хадит Ханипович
Шагиева Зульфия Мазгутовна

Залялиев Эльвир Наилович


	- директор ООО «Энергис-сервис» (по согласованию)
·  заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан - начальник Бугульминской межрайонной жилищной инспекции (по согласованию) 

· Главный инженер ЭПУ «Лениногорскгаз» (по согласованию)

____________________________



      Приложение № 2
Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от « 25.06.2025 № 462
План 

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Анализ подготовки предыдущих периодов
	№
	Наименование показателя
	Значения в отопительные периоды

	
	
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Даты начала и окончания отопительного периода
	23.09.2022-25.04.2023
	02.10.2023- 22.04.2024
	03.10.2024- 21.04.2025

	2
	Продолжительность отопительного периода кол. дн.
	215
	204
	200

	3
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	-4,24С
	-8,52С
	-3,81С

	4
	Случаи перерыва в поставке теплоносителя
	нет
	нет
	нет

	5
	Случаи нарушения температурного  режима тепловой энергии
	нет
	нет
	нет

	6
	Схема теплоснабжения города Лениногорск 
	имеется
	имеется
	имеется

	7
	Система теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая


Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения


	Ответственные исполнители

	1.
	Подведение итогов отопительного сезона 2025-2026г

Устранить проблемы, выявленные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов.
	май
	Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района.

	2.
	Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026
	До 15.08.2025
	Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района.

	3.
	Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) 
	в период подготовки

к осенне-зимнему

периоду

2025-2026 годов
	ООО «ЛТС» (по согласованию);

ООО «Водоканал» (по согласованию);

ЭПУ «Лениногорскгаз» (по согласованию)

	4.
	Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме суточного запаса
	до 1 сентября 2025 года
	ООО «ЛТС»

	5.
	Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов       на отопительный период 2025-2026 годов


	до 30 августа 2025 года
	ООО «ЛТС» 

	6.
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку                         в 2025-2026 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных 
	до 30 августа 2025 года
	ООО «ЛТС»

	7.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	постоянно
	Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района

	8.
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	с 1 июня 2025 года

по 31 мая 2026 года
	Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района.

ООО «ЛТС» (по согласованию);

ООО «Водоканал» (по согласованию);

ЭПУ «Лениногорскгаз» (по согласованию)

	9.
	Проводить совместные противоаварийные тренировки                                     по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных                         ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-                           и (или) электроснабжения
	в течение 2025 года
	Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района.

ООО «ЛТС»  

ООО «Водоканал»  

ЭПУ «Лениногорскгаз» 

АО «Центр  ЖКХ и С»

	10.
	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию города Лениногорск
	Согласно графику
	ООО «ЛТС»    

Потребители тепловой энергии;

АО «Центр ЖКХ и С»

	11.
	Предоставить в адрес администрации города Лениногорска планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Лениногорского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
	до 15 сентября
	Потребители тепловой энергии;

АО «Центр ЖКХ и С»

	12.
	Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий                    по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в осенне-зимний период                  2025-2026 годов
	еженедельно,

июнь - ноябрь 2025 года
	ООО «ЛТС»  

Потребители тепловой энергии;

АО «Центр ЖКХ и С»

	13.
	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов:
	
	Исполнительный комитет муниципального образования Лениногорский муниципальный район

	13.1.
	Для объектов теплоснабжения
	до 1 октября 2025 года
	

	13.2.
	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства                                    
	            до 1 сентября 2025 года
	

	13.3.
	Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы
	до 1 сентября 2025 года
	

	14.
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности                                к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
	до 15 сентября 2025 года

для управляющих 

организаций, 

до 1 ноября 2025 года 

для теплоснабжающих

организаций;

до 15 ноября 2025 года 

для муниципального

образования
	Исполнительный комитет муниципального образования Лениногорский муниципальный район


Приложение № 3
Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от 25.06. 2025 № 462
Регламент

информационного обмена о нарушениях в работе объектов 

жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент информационного обмена о нарушениях в работе объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (далее – Регламент) разработан в целях оперативного информирования Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск (далее – Исполнительный комитет) об аварийных ситуациях в работе объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» для принятия своевременных мер по их устранению.

1.2. Участниками информационного обмена в рамках данного Регламента являются:

Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск;

АО «Центр жилищно-коммунального хозяйства и строительства» (по согласованию);

ЭПУ «Лениногорскгаз» (по согласованию);

ЛГРЭС ОАО «Сетевая компания» (по согласованию);

РЭС ОАО «Сетевая компания» (по согласованию);

ООО «Водоканал» (по согласованию);

ООО «ЛТС» (по согласованию);
1.3.В данном Регламенте используются следующие понятия:

объекты жилищно-коммунального комплекса – объекты жилого фонда, газо-, тепло- и электроснабжения населения, производственные и вспомогательные здания и сооружения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социально-культурной сферы;

авария – нарушения в работе объектов предприятий жилищно-коммунального комплекса, вызванные катастрофами, пожарами, стихийными и экологическими бедствиями, эпидемиями, а также другими причинами и повлекшие за собой человеческие жертвы, травмы и отравления людей, заражение биосферы, повреждение оборудования, разрушение зданий, значительный материальный ущерб и т.п.;

авария в системе теплоснабжения – повреждение в системе теплоисточника или трубопроводов тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов социально-культурного назначения и жилищного фонда при температуре наружного воздуха:

до – 10 0С – более 8 часов;

от – 10 0С до – 15 0С – более 4 часов;

ниже – 15 0С – более 2 часов;

авария в водопроводно-канализационном хозяйстве – полное или частичное (более 30% расчетного расхода) прекращение водоснабжения населенного пункта или его отдельного района, а также несоответствие качества воды санитарным нормам, вызванные повреждением водопроводных сооружений, трубопроводов водопроводной системы, водоподъемных агрегатов;

авария в системе канализации и отдельных ее элементов – резкое и значительное нарушение технологических, санитарно-гигиенических и водоохранных требований:

прекращение подачи воздуха в аэротенки на срок свыше 2 суток;

понижение температуры сточной воды в сооружениях биологической очистки ниже + 7 0С;

любое включение аварийного выпуска очистных сооружений и т.д.;

авария в системе электроснабжения – прекращение подачи электроэнергии одному и более потребителю 1-й категории независимо от продолжительности отключения и на объекты социально-культурного назначения и жилищного фонда продолжительностью более 6 часов.

2. Порядок передачи 

информации о нарушениях в работе объектов 

жилищно-коммунального комплекса
2.1. Оперативная информация о состоянии инженерных сетей и других объектов жилищно-коммунального комплекса передается  в Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск диспетчерскими службами АО «Центр  жилищно-коммунального хозяйства и строительства», ЭПУ «Лениногорскгаз», ЛГРЭС ОАО «Сетевая компания», РЭС ОАО «Сетевая компания», ООО «Водоканал», ООО «ЛТС», ежедневно с 6.00 до 7.00 часов.

2.2. При нарушениях в работе объектов жилищно-коммунального комплекса (аварийных ситуациях) информирование Исполнительного комитета осуществляется диспетчерским персоналом указанных в пункте 2.1 органов (организаций) в течение 20 минут с последующим письменным подтверждением. В дальнейшем информация передается через каждые 3 часа до устранения аварийной ситуации.

2.3. Информация о характере, причине и последствиях аварийной ситуации представляется в Исполнительный комитет по прилагаемой к настоящему Регламенту форме указанными в пункте 2.1 органами (организациями) в течение 3 часов с момента установления аварийной ситуации.

2.4. Информация об авариях, повлекших за собой человеческие жертвы или значительный материальный ущерб, передается Исполнительным комитетом в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в течение 10 минут с момента ее поступления.

В случае длительного периода устранения последствий аварии (более 1 суток), информация об уточненной обстановке передается ежесуточно к 7.00 часам по состоянию на 7.00 часов текущего дня.

2.5. Информация принимается оперативными дежурными Аварийно-диспетчерской службы круглосуточно по телефону 5-12-90.

____________________________________

