К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 255

от «06» апреля 2026г.

Об утверждении Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2026 №244 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.08.2024 № 647 "Об утверждении Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2026 годы", пунктом 2 постановления Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 15.07.2025 №600 (в ред. от 23.10.2025 №924) «Об изъятии жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Татарстан, муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район», г. Лениногорск, ул. Горького, дом 35а»,  Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

Руководитель                                                                               И.А. Шамарданов

Хайбрахманов И.Р.

5-44-72

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «06» апреля 2026г. № 255

Муниципальная адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

## Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». |
| Главный распорядитель бюджетных средств | МКУ «Финансово-бюджетная палата» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ); постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. N 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - Правила) Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2026 №244 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.08.2024 N 647 "Об утверждении Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2026 годы" Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 15.07.2025 №600 (в ред. от 23.10.2025 №924) «Об изъятии жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Татарстан, муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район» г. Лениногорск, ул. Горького, дом 35а» |
| Основные цели Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийными (в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ, Правилами) |
| Основные задачи Программы | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания (в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ, Правилами) |
| Участники Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Срок реализации Программы | 2026 год - до 31 декабря 2027 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: бюджета Республики Татарстан - 57 774 150,22 рубля; бюджета муниципального образования - 583 577,28 рубля. Общий объем финансирования Программы - 58 357 727,5 рубля. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов) | Индикаторы оценки результатов основных мероприятий Программы приведены в приложении N 1 к Программе. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении N 5 к Программе |

## I. Текущее состояние жилищного фонда в Лениногорском районе

По состоянию на IV квартал 2025 года признан аварийным и непригодным к проживанию в связи с физическим износом 1 многоквартирный дом, который состоит из 8 помещений общей расселяемой площадью 385,9 кв. метра, в которых проживают 22 жителей, из которых 18 собственники, либо обладающие долевой собственностью в жилых помещениях.

В рамках Программы предусмотрено расселение 8 помещений общей расселяемой площадью 385,9 кв. метра, расположенных в 1 многоквартирных домах, в которых проживают 24 человек, в том числе:

в частной собственности - 8 помещений на 385,9 кв. метра;

в муниципальной собственности - 0 помещений на о кв. метра.

Сведения о количестве аварийного жилищного фонда вносятся в автоматизированную информационную систему публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Система). Указанные сведения подтверждаются скан-копиями заключений, актов осмотра, постановлений руководителя муниципального образования о признании многоквартирного дома аварийным и непригодным к проживанию, а также фотоматериалами.

## II. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирном доме, которые признаны после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, который планируется расселить в 2026 - 2027 годах с учетом софинансируемых средств бюджета Республики Татарстан и местного бюджета.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджете муниципального образования средств, достаточных для их переселения.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан.

## III. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным.

Многоквартирный дом, признанный после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на переселение граждан из которого планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, приведен в приложении N 2 к ней.

Основной задачей Программы является переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Программа будет реализована с 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Общая стоимость Программы составляет 58 357 727,5 рубля.

Индикаторы оценки результатов основных мероприятий Программы приведены в приложении N 1 к ней.

## IV. Критерии очередности участия в Программе

муниципальных образований

При реализации Программы необходимо соблюсти следующие условия:

а) выполнение условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 20.14 Федерального закона N 185-ФЗ, разделом II Правил;

б) наличие на территории муниципального образования многоквартирного дома, признанного после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

в) степень готовности муниципального образования к реализации программы переселения.

## V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда, бюджета Республики Татарстан и бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан. Общие расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 58 357 727,5 рубля.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении N 3 к Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, приведен в приложении N 4 к Программе.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется, с учетом факторов, перечисленных в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При возникновении спора о размере возмещения за изымаемое жилое помещение рыночная стоимость жилого помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

При реализации Программы выкупная стоимость может изменяться в соответствии с соглашением сторон, заключаемым между уполномоченным органом и собственником аварийного жилого помещения, либо по решению суда в случае изъятия имущества для муниципальных нужд в судебном порядке при несогласии собственника с условиями Программы.

Средства местного бюджета и полученные за счет средств бюджета Республики Татарстан, могут расходоваться на выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируемые показатели реализации Программы приведены в приложении N 5 к Программе.

## VI. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации Программы и расходования денежных средств

Ответственный исполнитель Программы представляет заявки в Фонд для обеспечения софинансирования программных мероприятий, организует планирование, взаимодействие с участником Программы, координацию и контроль его деятельности при реализации мероприятий Программы.

Участник Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:

разработку и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 20.14 Федерального закона N 185-ФЗ, разделом II Правил;

проведение инвентаризации и последующего мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представление ее ответственному исполнителю Программы;

контроль использования бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы, который в установленные сроки представляет в Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств Фонда.

## Приложение N 1

к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

Индикаторы

оценки результатов основных мероприятий

Муниципальной адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы

| Показатели выполнения программы | Единица измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Число переселенных жителей в результате выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы (далее - Программа) | человек | 24 |
| Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Программы, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме, включенных в нее | процентов | 100 |
| Количество помещений, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | штук | 8 |
| Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | процентов | 100 |
| Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Программы | штук | 8 помещений общей площадью 385,9 кв. метра |
| Доля израсходованных средств от лимита средств Республики Татарстан в отношении местного бюджета на выполнение Программы | процентов | 100 |

## Приложение № 2

к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

после 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь, кв. метров | количество человек | количество семей |  | кв. метров | кв. метров |  |  |
| Всего подлежит расселению в 2024 - 2027 годах |  |  | x | x | x | x | x | 10 159,08 | 919 | 390 | x | 1 806,7 | 19 953,07 | x | x |
| По программе переселения на 2024 - 2027 годы, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", в том числе: |  |  | x | x | x | x | x | 10 159,08 | 919 | 390 | x | 1 806,7 | 19 953,07 | x | x |
| Итого Лениногорский муниципальный район |  |  | x | x | x | x | x | 385,9 | 24 | 8 | x | 286,7 | 293,0 | x | x |
| 18. | г. Лениногорск | г. Лениногорск, ул. Горького, д. 35А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 27.08.2021 | 385,9 | 24 | 8 | 31.12.2027 | 286,7 | 293,0 | 16:51:013201:58 | Сформирован под одним домом |

## Приложение № 3

к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым после 1 января

2017 года, по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о комплексном развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. метров | рублей | кв. метров | кв. метров | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | рублей | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров |
| 3. | Итого Лениногорский муниципальный район | 385,9 | 58 357 727,5 | 385,9 | 385,9 | 58 357 727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 4

к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Расчетная сумма экономии бюджетных средств (справочно) |  |  | Возмещение части стоимости жилых помещений (справочно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о комплексном развитии территорий | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору комплексного развития территорий) |
|  |  | человек | единиц | единиц | единиц | кв. метров | кв. метров | кв. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 3. | Итого Лениногорский муниципальный район | 24 | 8 | 8 | 0 | 385,9 | 385,9 | 0,0 | 58 357 727,5 | 0,0 | 57 774 150,22 | 583 577,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 5

к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2026 - 2027 годы в Лениногорском муниципальном районе

Планируемые показатели

реализации Муниципальной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

после 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего |
|  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | человек | человек | человек | человек |
| 3. | Итого Лениногорский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,9 | 385,9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |