К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №111а
от «11» февраля 2016 г.
Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» на 2013-2017 гг. в новой редакции
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в связи с изменениями в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, руководствуясь  ст. 46 Устава муниципального образования «Лениногорский муниципальный район, Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» на 2013-2017 гг. в новой прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 491 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе на 2013-2017 гг.».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Исполнительного комитета

муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район»                                         Н.Р. Залаков

О.Г.Ключникова

5-28-17
Утверждена
постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
от «11» февраля 2016 г. №111а
Муниципальная адресная программа 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
 в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район»

на 2013-2017 годы

Паспорт программы

	Наименование Программы
	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного  фонда на 2013-2017 годы в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район (далее – Программа)



	Основания для разработки
	Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде Программы содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»



	Основные цели
	Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и собственники помещений, которые проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан при условии, что орган местного самоуправления  обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий  предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства



	Основные задачи Программы
	Переселение граждан из жилищного фонда,  признанного  аварийным;

снос многоквартирных домов, признанных  аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

создание условий для переселения граждан из  аварийного жилищного фонда;

развитие малоэтажного строительства путем финансирования строительства домов, указанных в пунктах 2  и 3 части 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации



	Срок реализации Программы


	2013-2017 год    

	Исполнитель основных реализаций Программы
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»



	Объемы и источники финансирования
	Финансирование программы осуществляется за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 34, 935  млн. руб.

бюджета Республики Татарстан – 4,174 млн. руб.

Общий объем финансирования Программы – 39,109 млн. рублей



	Планируемые показатели выполнения Программы
	Основные показатели выполнения Программы приведены в приложениях                   № 1,2,3  к Программе.


1.Содержание

проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами

Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию  развитию жилищной сферы, обеспечивающим доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, остаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Республики Татарстан на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в рамках настоящей Программы.
2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и собственники помещений которые проявили готовность участвовать в региональной Программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными подлежащими сносу, приведен в приложении № 1 в Программе.

Программа будет реализована в 2013-2017 гг.

3.Мероприятия программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства производится в соответствии с жилищным законодательством путем предоставления жилого помещения гражданам в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которое может находиться по месту  жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда предлагаются следующие мероприятия:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в резервный жилищный фонд или временное проживание в данном жилищном фонде до переселения в новый жилищный фонд;

снос аварийных многоквартирных домов;

строительство новых домов.

Потребность в строительстве составляет:

	Наименование объекта
	Площадь
	Кол-во 

квартир для переселения
	Срок ввода в эксплуатацию

	76-квартирный жилой дом по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск,  ул. Достоевского, д.15
	3 897,26


	13
	01.05.2016



	21- квартирный жилой дом по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский район, с.Шугурово ул.Ленина 
	900,00


	12
	01.05.2016



	48-квартирный жилой дом по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск,  ул. Шашина, д.68
	3 441,30


	5
	28.12.2015



	48-квартирный жилой дом по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск,  ул. Садриева, д. 23Д
	3 441,30


	23
	01.05.2016



	15-квартирный жилой дом по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск,  ул. Ленинградская, д. 83
	1036,00
	5
	30.05.2016


Реестр по видам переселения приведен в приложении №2
4.Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируется за счет Фонда и средств бюджета Республики Татарстан. Общие расходы на  реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 39,109  млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 34, 935 млн. рублей, бюджета Республики Татарстан – 4,174 млн. рублей.

Кроме того, на уровне органов государственной власти Республики Татарстан и Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» необходимо обеспечить выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Объем средств долевого финансирования Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии с перечнем многоквартирных  домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, включенных  в настоящую Программу, и планируемой стоимости строительства жилых помещений.

Распределение средств финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих к сносу, включенных в настоящую Программу, и планируемой стоимости строительства жилых помещений.

Распределение средств финансовой поддержки  на переселение граждан из аварийного жилищного фонда приведено в приложении №3 к настоящей Программе. 

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, приведены в приложении №3 к настоящей Программе.

5.Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы – Исполнительный  комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» - несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:

разработку  и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

проведение инвентаризации и последующего мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из  аварийного жилищного фонда.

6.Организация управления Программой, контроль и оценка эффективности ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который устанавливает сроки, представляет в Фонд отчет о ходе реализации программы и расходовании финансовых средств  Фонда.

Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» представляет необходимые отчетные данные о ходе реализации Программы государственному заказчику Программы.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

___________________________________________________________
