Приложение №3

к целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского района на 2017 год»

Мероприятия,

направленные на повышение правового сознания и предупреждение

опасного поведения участников дорожного движения на 2017 год

(тыс.рублей)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финансирования | Финансирование |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета РТ | за счет средств бюджета ЛМР | за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» | Январь, март, август, ноябрь 2017г. | 350,0 | 350,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы» | Сентябрь-октябрь 2017г. | 200,0 | 200,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Я - велосипедист» | Май 2017г. | 15,0 | 15,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Автоледи-2017» | Май 2017г. | 25,0 | 25,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Автобабай» | Октябрь 2017г. | 20,0 | 20,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Безопасное колесо» | Май 2017г. | 30,0 | 30,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «С уважением к дороге» | Февраль 2017г. | 25,0 | 25,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Тюнинг безопасности» | Апрель 2017г. | 20,0 | 20,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» | Октябрь 2017г. | 15,0 | 15,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Профилактическое мероприятие «Хранителям дорог посвящается» | Июль 2017г. | 50,0 | 50,0 |  |  | ОГИБДД, ЛФ ГКУ «ДФН и ОПБДД РТ», Управление образования ИК ЛМР | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Повышение квалификаций водителей транспортных средств предприятий и организаций | 2017 г. | 57,0 |  |  | 57,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Повышение правового сознания водителей, культуры вождения |
|  | Проведение конкурса профессионального мастерства среди кандидатов в водители транспортных средств, обучающихся в автоклассах | май 2017 г. | 24,0 |  |  | 24,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения |
|  | Создание автоклассов в образовательных учреждениях | 2017 г. | 300,0 |  |  | 300,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения |
|  | Мониторинг знаний ПДД лиц, обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств | 2017 г. | 60,0 |  |  | 60,0 | ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ | Повышение правового сознания водителей, культуры вождения |
|  | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2017 г. | 10,0 |  | 10,0 |  | Управление образования ИК ЛМР | Предупреждение ДТП |
|  | Комплектование фондов библиотек ЦБС печатными и электронными изданиями по теме. | 1 кв. 2017 г. | 300,0 | - | 300,0 | - | Управление культуры ИК ЛМР | Улучшение качества выполнения запросов читателей по теме БДД, повышение качество тематических материалов. |
|  | Приобретение игр, декораций для библиотек ЦБС (макетов предметов дорожного движения) и костюмов по правилам дорожного движения. | 1 кв. 2017 г. | 200,0 | - | 200,0 | - | Управление культуры ИК ЛМР | Повышение наглядности мероприятий, проведения ситуативных и ролевых игр с детьми и подростками. |
|  | Приобретение стенда по правилам дорожного движения для Детской музыкальной школы. | 2017 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | Управление культуры ИК ЛМР | Ознакомление учащихся с ПДД. |
|  | Приобретение тематического видеоматериала по БДД для СДК, СК, МФЦ сельских поселений. | 1 кв. 2017 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | Управление культуры ИК ЛМР | Повышение сознательности и культуры поведения на дорогах. |
|  | Организация кинолекториев с участием работников ГИБДД в Дворце культуры. | 2017 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | Управление культуры ИК ЛМР | Снижение уровня аварийности. |
| Итого: |  |  | 1 726,0 | 750,0 | 510,0 | 466,0 |  |  |