# Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования Лениногорский муниципальный район»

от «03» марта 2016г.  № 274-А

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, расположенных в Лениногорском муниципальном районе, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республика Татарстан от   31.12.2013 №1146, в 2016 году

1.Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, расположенных на территории Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, в 2016 году (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г.  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013г. № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## 2. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями  Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами  Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2016 год.

Реализация   Краткосрочного плана   должна   обеспечить   безопасные   и   благоприятные

условия проживания 2582 гражданам в 12-ти многоквартирных домах общей площадью 68631,5  кв. м.       Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана представлены:

в целом  в приложении №1 к Краткосрочному плану;

в разрезе Лениногорского муниципального  образования, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, в приложении № 2 к нему.

3.Объемы

проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов в 2016 году

Табл.№1

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт крыши | кв.м. | 12 467,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |
| электроснабжения | кв.м. | 2 442,00 |
| теплоснабжения | м. | 14 047,00 |
| водоснабжения | м. | 6 030,00 |
| водоотведения | м. | 3 984,00 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 6,00 |
| Утепление и ремонт фасада | кв.м. | 26 333,00 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | шт. | 12 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | кв.м. | 11510 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе, за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства (далее – Фонд), приведены в приложении №3 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта включенных в  Краткосрочный  план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района» к Краткосрочному плану.

## 4. Обоснование объемов долевого финансирования проведения

## капитального ремонта многоквартирных домов

## Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, производится в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.

## Минимальный объем долевого финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов определена статьей 18 Федерального закона и составляет 70 процентов (информация размещена на официальном сайте Фонда).

## 5. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства  бюджета Республики Татарстан и (или) бюджета Лениногорского муниципального района, членов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно – строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит   -  101 656 425,80   рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 28 721 472,63 рублей;

бюджета Лениногорского муниципального района – 27 067 000,0 рублей;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –               45 867 953,17.

Объем

финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году

Табл.№2

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 21705 897,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |
| электроснабжения | 2098 400,00 |
| теплоснабжения | 20138 662,00 |
| водоснабжения | 8620 197,00 |
| водоотведения | 4915 808,00 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 12000 000,00 |
| Утепление и ремонт фасада | 22590 218,00 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 420 000,00 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 5257 381,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 2 932 397,80 |
| Осуществление строительного контроля | 977465,00 |
| Итого | 101 656 425,80 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда, приведен в приложении № 3«Реестр многоквартирных домов по видам ремонта включенных в  Краткосрочный  план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района» к Краткосрочному плану.

## 6. Предельная стоимость

## услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на  2016 год составляет  14 тыс. рублей

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## 7. Механизм реализации Краткосрочного плана

7.1.Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»:

формирует  и  направляет  в  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) краткосрочные (ежегодные)  планы реализации Региональной программы;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные  документы, подтверждающие выполнение  условий   предоставления финансовой поддержки  в  соответствии  с   Федеральным законом;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонт общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывает акты выполненных работ, акты приемки работ  по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному  образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляет в Министерство  и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

7.2.ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и(или) услуг;

обеспечивают подготовку проектной документации;

выступают организатором отбора в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном  доме и другие предложения связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию  законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома м входящих в него инженерных систем;

7.3.Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

7.4.Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

7.5.Организации осуществляющие функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального  ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в  приеме объекта  в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

несут ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (ИЛИ) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме ( в том числе копи проектной, сметной документации, договоров  об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта,  за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

7.6.Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

8. Порядок отбора

подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются  Региональным оператором, органом местного самоуправления, муниципальными бюджетными, казенными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

___________________________________