# Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования Лениногорский муниципальный район»

от  «15» сентября  2016 г. № 1332-А

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,  утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от   31.12.2013 №1146,  расположенных в Лениногорском  муниципальном районе, на 2017 год

1.Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, расположенных на территории Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, в 2017 году (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## 2. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями  Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Лениногорском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами  Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2017год.

Реализация   Краткосрочного плана   должна   обеспечить   безопасные   и   благоприятные условия проживания 3056 граждан в 21  многоквартирных домах общей площадью 74195,35       Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана представлены:

в целом  в приложении №1 к Краткосрочному плану;

в разрезе Лениногорского муниципального  образования, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, в приложении № 2 к нему.

3.Объемы

проведения  капитального  ремонта

многоквартирных  домов в 2017 году

Табл.№1

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт крыши | кв.м. | 10 939,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |
| электроснабжения | кв.м. | 9737,20 |
| теплоснабжения | м. | 14 911,00 |
| водоснабжения | м. | 13 184,00 |
| водоотведения | м. | 5 915,00 |
| Утепление и ремонт фасада | кв.м. | 21 402,00 |
| Ремонт подвальных помещений | кв.м. | 30 697,00 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | шт. | 20,00 |
| Изготовление технических паспортов | шт. | 21 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | кв.м. | 14 322,00 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе, за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства (далее – Фонд), приведены в приложении №3 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта включенных в  Краткосрочный  план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района» к Краткосрочному плану.

## 4. Обоснование объемов

## долевого финансирования проведения

## капитального ремонта многоквартирных домов.

## Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, производится в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.

## Минимальный объем долевого финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов определена статьей 18 Федерального закона и составляет 70 процентов (информация размещена на официальном сайте Фонда).

## 5. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства  бюджета Республики Татарстан и (или) бюджета Лениногорского муниципального района, членов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно – строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит  –  126 677 549,55    рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан  –  28 925 962,00   рублей;

бюджета Лениногорского муниципального района – 27 067 000,0 рублей;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 70 684 587,55 рублей.

Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017 году

Табл.№2

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 21 245 418,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |
| электроснабжения | 6 416 465,00 |
| теплоснабжения | 26 237 566,00 |
| водоснабжения | 14604 584,00 |
| водоотведения | 7 328 800,00 |
| Утепление и ремонт фасада | 32 444 193,00 |
| Ремонт подвальных помещений | 1 726 700,00 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 502 844,00 |
| Изготовление технических паспортов | 1915 637,00 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 9 614 352,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 3 444 817,55 |
| Осуществление строительного контроля | 1 196 173,00 |
| Итого | 126 677 549,55 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда, приведен в приложении № 3«Реестр многоквартирных домов по видам ремонта включенных в  Краткосрочный  план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района» к Краткосрочному плану.

## 6. Предельная стоимость

## услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на  2017 год составляет  14 тыс. рублей

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## 7. Механизм реализации Краткосрочного плана

7.1.Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан:

формирует  и  направляет  в  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) краткосрочные (ежегодные)  планы реализации Региональной программы;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные  документы, подтверждающие выполнение  условий   предоставления финансовой поддержки  в  соответствии  с   Федеральным законом;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывает акты выполненных работ, акты приемки работ  по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному  образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляет в Министерство  и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

7.2.ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

обеспечивают подготовку проектной документации;

выступают организатором отбора в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном  доме и другие предложения связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию  законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем;

7.3.Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

7.4.Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

7.5.Организации осуществляющие функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального  ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в  приеме объекта  в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

несут ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (ИЛИ) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копи проектной, сметной документации, договоров  об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта,  за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

7.6.Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

## 8. Порядок отбора

## подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются  Региональным оператором, органом местного самоуправления, муниципальными бюджетными, казенными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

_________________________________