Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «29» июля 2016г. №1171а

«Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Лениногорском муниципальном районе

на 2016-2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лениногорском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Основной разработчик программы | Отдел экономики Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Основания разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №ФЗ-261) |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого и рационального пользования энергоресурсами при неуклонном повышении качества жизни населения Лениногорского муниципального района |
| Задачи программы | установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе; снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче; повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям; повышение точности учета потребления используемых энергетических ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2016 – 2020гг. |
| Источники финансирования Программы | Бюджетные и внебюджетные средства |
| Исполнители программы | Бюджетные учреждения, предприятия жилищно-коммунальной сферы |
| Объемы финансирования | Бюджет Республики Татарстан всего = 440 307,0 тыс. руб. из них: 391 718,0 тыс. руб. - учреждения образование 48 589,0 тыс.руб. - здравоохранение Бюджет МБ. всего = 11 528,65 тыс. руб.. из них: 3 405,31 тыс.руб.; - учреждения образования. 6 818,34 тыс.руб.; - управление по делам молодежи, спорту и туризму. 1 305,0 тыс.руб.; - управление культуры. Внебюджет. всего = 571 609,60 тыс. руб.. из них: 550 336,6 тыс. руб.; - капитальный ремонт МКД. 6 247,0 тыс.руб.; - ООО «Лениногорские тепловые сети». 15 026,0 тыс. руб.; - ООО «Водоканал». |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается достижение энергетического эффекта: 363,16 тыс. куб.м. газ 3 761,89 Гкал 1031,3,0 куб.м 23 810,0 кВтч |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013г. № 512-р.

Программа направлена на создание условий для устойчивого и рационального пользования энергоресурсами при неуклонном повышении качества жизни населения Лениногорского муниципального района.

По состоянию на 01 января 2016 территории Лениногорского района проживают 85,3 тыс. чел. (2,2% населения Республики Татарстан).

Район расположен в лесостепной зоне, в III умеренно континентальном климатическом районе, который характеризуется относительно холодной, морозной зимой и умеренно жарким летом.

На территории Лениногорского муниципального расположено 25 муниципальных образований: 1 городское поселение (г.Лениногорск) и 24 сельских поселения (Глазовское сельское поселение, Зай-Каратайское сельское поселение, Зеленорощинское сельское поселение, Ивановское сельское поселение, Каркалинское сельское поселение, Кармалкинское сельское поселение, Керлигачское сельское поселение, Куакбашское сельское поселение, Мичуринское сельское поселение, Мукмин-Каратайское сельское поселение, Нижнечершилинское сельское поселение, Новоиштерякское, Новочершилинское сельское поселение, Письмянское сельское поселение, Сарабикуловское сельское поселение, Староиштерякское сельское поселение, Старокувакское сельское поселение, Старошугуровское сельское поселение, Сугушлинское сельское поселение,  Тимяшевское сельское поселение, Туктарово-Урдалинское сельское поселение, Урмышлинское сельское поселение, Федотовское сельское поселение, Шугуровское сельское поселение).

Территория муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  составляет 1 843 кв. км.

Жилой фонд Лениногорского муниципального района составляет 507 домов общей площадью1185,04 тыс.кв.м. (на 31.12.2015 жилой фонд составлял 504 дома площадью 1181,6 тыс.кв.м.).

Управление многоквартирными домами осуществляют:

2 управляющие компании (ОАО «Центр информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» - 395 домов и ООО «Новострой» - 7домов) - 402 дома;

17 ТСЖ – 92 дома;

в непосредственном управлении собственниками находится – 13 домов.

  - Потребление топливно-энергетических ресурсов

в Лениногорском муниципальном образовании

В 2015 году объем потребления энергетических ресурсов в Лениногорском муниципальном образовании составил:

электрической энергии  8 883 163 кВт.ч

тепловой энергии 42 139 Гкал

горячей воды 29 392,9 куб.м.

холодной воды – 88 958,95 куб.м.

природного газа – 262 309 куб.м.

Поставщиком электроэнергии на территории Лениногорского муниципального образования является Бугульминский филиал ОАО «Татэнергосбыт».  Электроснабжение района осуществляется от четырех питающих подстанций по 21 воздушным линиям.

Поставщиком тепла на территории муниципального образования город Лениногорск является ООО «Лениногорские тепловые сети». Предприятие имеет 16 модульно-блочных котельных (МБК), работающих на природном газе, резервное топливо предусмотрено на 11-ти МБК.  Общая протяженность тепловых сетей города Лениногорск составляет 179,3 км в том числе:

надземной прокладки — 9,2 км; подземной прокладки — 170,1 км.

Износ тепловых сетей составляет 69,1% от общей протяженности тепловых сетей 179,3 км, в том числе 47 км с износом 52% и 98 км ветхих сетей с износом 100%. Тепловая изоляция сетей со 100 - % ным износом, выполненная из минераловатных изделий, не соответствует современным требованиям к теплопроводности изоляции трубопроводов, предъявляемых действующими нормативами и находится в ветхом состоянии.

На территории района основным поставщиком тепла является ОАО «Шугуровское МПП» которое имеет на своем балансе 67 котельных и обслуживает 17 сельских поселений (Каркалинское сельское поселение; Керлигачское сельское поселение; Мукмин-Каратайское сельское поселение; Старокувакское сельское поселение Туктарово-Урдалинское сельское поселение; Федотовское сельское поселение, Сугушлинское сельское поселение, Зай-Каратайское сельское поселение, Глазовское сельское поселение, Ивановское сельское поселение, Куакбашское сельское поселение, Мичуринское сельское поселение, Новоиштерякское сельское поселение, Новочершилинское сельское поселение, Сарабикуловское сельское поселение, Урмышлинское сельское поселение, Староиштерякское сельское поселение). Общая протяженность сетей 3,2 км.

Также на территории муниципального образования поставщиком тепла является ЛПУ санаторий «Бакирово», которое обеспечивает себя и 3 жилых дома и имеет у себя на балансе 1 котельную.

Услугу водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании населению, бюджетным и прочим предприятиям оказывают ООО «Водоканал», ОАО «Шугуровское многоотраслевое предприятие», ООО «Вода района» в ведении которых находятся 10 водонасосных станций и 2 очистных сооружения.

Услугу газоснабжения и технического обслуживания газового оборудования в Лениногорском муниципальном районе оказывает предприятие ЭПУ «Лениногорскгаз».

Основная цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого и рационального пользования энергоресурсами при неуклонном повышении качества жизни населения Лениногорского муниципального района. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ( электроэнергия, тепло, вода, газ);

упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления;

Для муниципального образования характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

высокая стоимость энергоресурсов;

потери энергоресурсов.

Таблица № 1

Динамика цен на  топливно-энергетические ресурсы

В Лениногорском муниципальном районе

в рублях

| Наименование топливно-энергетического ресурса | Ед.изм | 2013 | 2014 | Темп роста 2014/2013 | 2015 | Темп роста 2015/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия | кВт.ч | 2,88 | 2,99 | 104 | 3,20 | 107 |
| тепловая энергия | Гкал | 1735,54 | 1770,96 | 102 | 1916,95 | 108 |
| холодная вода | куб.м | 23,32 | 24,56 | 105 | 26,03 | 106 |
| природный газ | куб.м | 4,01 | 4,61 | 115 | 4,80 | 104 |

Таблица №  2

Динамика потребления энергетических ресурсов

В Лениногорском муниципальном районе

| Наименование энергетического ресурса | Ед.изм | 2013 | 2014 | % к 2014 | 2015 | % к 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия | кВт.ч | 9 087 177 | 8 927 993 | 98 | 8 831 638 | 99 |
| тепловая энергия | Гкал | 40 055 | 39 290 | 98 | 42 139 | 107 |
| холодная вода | куб.м | 112 373 | 90 058 | 80 | 88 958 | 99 |
| природный газ | куб.м | 178 584 | 183 140 | 103 | 262 309 | 143 |

Эффективное использование энергии позволяет значительно уменьшить потребление природных ресурсов, существенно сократить затраты на их закупку.

- Энергосбережение

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Одним из важнейших направлений повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде является применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

В настоящее время выполнены следующие мероприятия:

переведены на индивидуальное отопление 49 двухэтажных дома с высокой стоимостью услуги «отопление» (60-70 руб./кв.м) и шести многоэтажных проблемных домов, которые из года в год недополучали необходимого количества тепловой энергии. Установка двух контурных котлов в этих домах дала возможность существенно снизить затраты жителей на отоплении (более чем в два раза), обновить изношенные газовые сети и исключить затраты ресурсоснабжающей организации на замену старых сетей центрального теплоснабжений.

в рамках программы капитального ремонта ежегодно капитально ремонтируются многоквартирные жилые дома, в которых 100% установлены общедомовые приборы учета. Экономия для жителей города от установки общедомовых приборов учета тепловой энергии составляет 39 тыс. 756 Гкал. Или 69 млн.рублей  в год по действующему тарифу на тепловую энергию.

осуществлен переход на автоматизированную систему подомового и поквартирного учета потребления коммунальных ресурсов. Специалистом центра и ресурсоснабжающих организаций ведется мониторинг данных 530 объектовых приборов учета и 618 индивидуальных приборов учета с импульсным выходом. Система диспетчеризации учета помогает существенно снизить расходы жителей на ОДН путем сокращения времени на обнаружение и ликвидацию аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных сетях.

В целях минимизации общедомовых нужд по электропотреблению в многоквартирных домах в местах общего пользования проведены работы по установке светильников с фото-акустическим элементом. На сегодняшний день установлено 9 тыс. 150 штук светильников на сумму 2 млн. 288 тыс. руб. 	Экономия от проведенных мероприятий составила 1 млн. 603 тысячи киловатт час в год или 4 млн. 794 тысячи рублей.

В целях эффективного использования тепла в Программе предусмотрено проведение ремонта зданий, в том числе применение новых энергоэффективных материалов, конструкций, технологий и оборудования, включая повышение требований к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций (стен, балконных дверей и окон).

Значительный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и иное).

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация многоквартирных домов. За период 2013-2015 годы проведена паспортизация в 10 многоквартирных домах.  До окончания срока действия региональной программы капитального ремонта МКД планируется провести энергетическую паспортизацию еще 32 многоквартирных домов.

Сфера производства и распределения топлива и энергии является наиболее энергоемким сектором. С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами.

За период 2013-2015 годов введено в эксплуатацию 11 модульно -блочных котельных, заменено и проложено 27 км.200 м. инженерных сетей, в том числе новых 11 км.75 м. В результате внедрения данных мероприятий у поставщика коммунальной услуги в сфере тепло и горячего снабжения ООО «Лениногорские тепловые сети» снизился расход объемов газа на 15% (7688 тыс.куб.м.), электроэнергии на 35% (5 680 тыс. кВт/час), воды на 56% (180,9 тыс.куб.м).

В настоящую Программу включены мероприятия, направленные на повышение эффективности работы тепловых источников, в частности котельных, расширение использования местных и возобновляемых энергоресурсов, когенерации, замену и модернизацию сетевого хозяйства, экономию и оптимизацию использования природного газа.

В целях снижения утечек воды в сетях проведена замена водовода общей протяженностью 1970 метров. С целью энергосбережения и увеличения коэффициента полезного действия проведена замена насосного оборудования с переводом на автоматизированную систему управления. Экономический эффект составит свыше 3 млн.руб.  (энергетический эффект – 109,1 кВт.ч. в месяц).

Таблица № 3

План мероприятий

по реализации Программы Энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальной сфере

на 2016-2020 годы

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб. | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятия в тыс.руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятия | Срок окупаемости | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение потерь теплоносителя в т/сетях при транспортировке тепловой энергии до потребителя | Замена внутр. Инж.сетей, утепление трубопроводов в подв. Помещениях Тукая 2, Тукая 30, Куйбышева 35, Куйбышева 46, 50 лет Победы 19, Кошевого 20, Гагарина 25, Широкая 36А, Ленинградская 77, Мира 3 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 49 509,0 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖХК и С» |
| Рациональное использование оборудование, не допущения увеличения расхода ТЭР | Госповерка ОДПУ СЦО, ГВС. Энергообследование | 01.04.-10.08. 2016 | Тек. Рем. Инж. Сетей | 1 600,0 | - | - | - | «Энергис-Сервис», «Энергосервис» |
| Снижение тепловых потерь | Утепление Фасада, ремонт крыши Тукая 2, Тукая 30, Куйбышева 35, Куйбышева 46, Садриева 37, 50 лет Победы 19, Кошевого 20, Гагарина 25, Широкая 36А, Ленинградская 77, Мира 3. | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 55 022,0 | - |  |  | ОАО «ЦИР и С» |
| Всего 2016 |  |  |  | 106 131,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение потерь теплоносителя в т/сетях при транспортировке тепловой энергии до потребителя | Замена внутр.инж.сетей, утепление трубопроводов в подв. Помещениях 50 лет Победы 23, Горького 31, Ленинградская 31, Ленинградская 51, Мурзина 18А, Набережная 1, Степная 1А, с.Тимяшево ул.Лесная 27, с.Шугурово ул.Ленина 9 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 68 829, 1 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Снижение тепловых потерь | Утепление фассада, ремонт крыши 50 лет Победы 23, горького 31, Ленинградская 31, Ленинградская 51, Мурзина 18А, Набережная 10, Степная 1А, с.Тимяшево ул.Лесная 27 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД до 2018 | 39 329,2 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Всего 2017 |  |  |  | 180 158,3 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение потерь теплоносителя в т/сетях при транспортировке тепловой энергии до потребителя | Замена внутр. Инж.сетей, утепление трубопроводов в подв. Помещениях 50 лет Победы 9а, Гагарина 48, Гагарина 5, Заварыкина 2, Куйбышева 48, Кутузова 9, Лермонтова 17, Садриева 7А, Степная 19, с.Тимяшево ул.Лесная 30, ул.Лесная 33 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 83 382,4 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Для снижения тепловых потерь | Ремонт крыши и фасада, 50 лет Победы 9А, Гагарина 48, Гагарина 5, Заварыкина 2, Куйбышева48, Кутузова 9, с.Тимяшево ул.Лесная 30, ул.Лесная 33 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 43 983,2 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Всего 2018 |  |  |  | 127 365,6 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение потерь теплоносителя в т/сетях при транспортировке тепловой энергии до потребителя | Замена внутр. Инж.сетей, утепление трубопроводов в подв. Помещениях 50 лет Победы 11, Шашина 15А, Вахитова 5, Заварыкина 4, Крупская 1А, Куйбышева 10, Куйбышева 37, Мира 2, Мира 7, Степная 19 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 50 299,3 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Рациональное использование оборудования, недопущения увеличения ТЭР | Замена приборов учета, куйбышева 39 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 156 ,0 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Для снижения тепловых потерь | Ремонт крыши и фасада, 50 лет Победы 11, пер.Стадионный 1, пер.Стадионный 3, Шашина 15А, Вахитова 5, Заварыкина 4, Крупская 1А, Куйбышева 10, Куйбышева 37, Куйбышева 39, Мира2, Мира 7, Степная 19,7,9, Гагарина 2 | 3-4 квартал | Региональная программа капитального ремонта МКД | 86 226,4 | - | - | - | ОАО «ЦИР ЖКХ и С» |
| Всего 2019 |  |  |  | 136 681, 7 |  |  |  |  |

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения |  | Срок выполнения | Источники финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятия в тыс.руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятия | Срок окупаемости | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление потерь технической воды (сливы, утечки, порывы) | Периодически производить маркировку сетевой воды контура отопления органическим красителем «Уранин А» в котельных № 11,12 и МБК № 3,8,13,21,22,31,41,61,63 |  | 2016 | Внебюджетные средства |  | 1600,0 | 331,40 | 6 тыс.куб.м. тех.воды; 44,8 тыс.куб.м. газ | 6 лет | ООО «ЛТС» |
| Улучшение качества воды, увеличение межремонтного периода работы системы | Внедрение устройств водоподготовки ГВС (активаторов воды АПВ) NORMAQVA в котельной № 12 и МБК № 3,13,31 |  | 2016-2017 | Внебюджетные средства |  | 2 697,0 | 352,4 | 13,036тыс.кВтч электроэнергия | 7 лет | ООО «ЛТС» |
| Уменьшение расхода газа, сокращение количество котлов | Переход с парового теплоснабжения на водогрейное в котельной № 12 |  | 2017 | Внебюджетные средства |  | 1500,0 | 296,8 | 64,4 тыс.куб.м. газ | 5,5 лет | ООО «ЛТС» |
| Снижение теплопотерь при транспортировки теплоносителя | Изоляция наружных сетей, запорный арматуры в ТК |  | 2016-2017 | Внебюджетные средства |  | 300,0 | 1 170,6 | 253,96 тыс.куб.м. газ | 1 год | ООО «ЛТС» |
| - | Повышение квалификации специалистов |  | 2016-2017 | Внебюджетные средства |  | 150,0 | - | - | - | ООО «ЛТС» |
| Всего 2016-2017 |  |  |  |  |  | 6 247,0 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии Увеличение К.П.Д. насосного оборудования |  | Замена насосного оборудования ЦНС 300-360 на ЦНС 300-300 Ст.Письмянской ВНС |  |  | Внебюджетные средства |  | 532 | 385 | 127 | 1,40 |
| Экономия электроэнергии Увеличение К.П.Д. насосного оборудования |  | Замена насосного оборудования СМ 250-200-400/6 на СМ 250-200-400/8 на ФНС-1 |  |  | Внебюджетные средства |  | 238 | 92 | 23 | 2,5 |
| Экономия электроэнергии Увеличение К.П.Д. электродвигателя |  | Замена эл.двигателей 500 кВт на 315 кВт на Сугушлинской ВНС |  |  | Внебюджетные средства |  | 301 | 153 | 80 | 1,90 |
| Экономия электроэнергии Увеличение К.П.Д. электродвигателя |  | Замена эл.двигателей 315 кВт на 200 кВт на Сугушлинской ВНС |  |  | Внебюджетные средства |  | 275 | 61 | 32 | 4,50 |
| Уменьшение потери воды |  | Частичная замена напорного водовода Ст.Письмянской ВНС протяженностью 140м |  |  | Внебюджетные средства |  | 2000 | 936,1 | 340,4 | 2,10 |
| Итого 2016 |  |  |  |  |  |  | 3 346,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение потери воды |  | Частичная замена напорного водовода Ст.Письмянской ВНС протяженностью 430 м. |  |  | Внебюджетные средства |  | 5 840,0 | 983,7 | 340,4 | 6,0 |
| Итого 2017 |  |  |  |  |  |  | 5 840,0 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение потери воды |  | Частичная замена напорного водовода Ст.Письмянской ВНС протяженностью 430 м. |  |  | Внебюджетные средства |  | 5 840,0 | 1032,70 | 340,4 | 5,60 |
| Итого 2018 |  |  |  |  |  |  | 5 840,0 |  |  |  |

- Энергосбережение в бюджетной сфере

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ бюджетные учреждения должны:

1) снизить объем потребления энергетических ресурсов.

С 2010 года бюджетные организации должны обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%.

2) организовать учет потребления энергетических ресурсов.

В настоящий момент все бюджетные учреждения РФ должны быть обеспечены приборами учета воды, газа, тепла, электроэнергии.

3) организовать  проведение энергетического обследования.

В 2012 году бюджетные организации провели энергетическое обследование. На основе данных энергетического обследования были составлены энергетические паспорта и программы энергосбережения с перечнем мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов.

Целями энергетической паспортизации бюджетных учреждений являются:

оценка реального состояния энергетического хозяйства организаций;

расчет лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на основе реальных потребностей организаций;

экономия бюджетных средств.

4) закупать энергоэффективные товары.

При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света. Не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

5) разработать программы энергосбережения, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица № 4

Объем потребления энергетических ресурсов и воды

муниципальными учреждениями

Учреждения здравоохранения  являются потребителями наибольшего количества топливно-энергетических ресурсов, на оплату которых бюджет ежегодно тратит огромные суммы, поэтому тема энергосбережения в этой сфере является особо актуальной.  Поэтому в учреждениях здравоохранения разработаны и утверждены программы по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности на перспективу до 2020 года. Основными целями и задачами этих программ являются обеспечение рационального использования энергоресурсов, повышения энергетической эффективности за счет реализации энергосберегающих мероприятий, максимального использования имеющихся резервов экономии энергоресурсов в медицинском учреждении. Обеспечение устойчивого процесса эффективности энергопотребления; запуск механизмов стимулирования энергосбережения; внедрение энергоэффективных технологий, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения; обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе потребления.

План мероприятий

по реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  в бюджетных учреждениях

на 2016-2020 гг.

МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, т.кВт.ч. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, замена окон, дверей, сан.узлов, цоколь, инженерные коммуникации (уменьшение потребления теплоэнергии, воды, электричества) | Капитальный ремонт ДОУ № 2 | Республиканский бюджет | 7 500,0 | 6,83 | 0,01 тыс.Гкал, 0,01 тыс.куб.м, 0,6кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 11 | Республиканский бюджет | 11 205,0 | 9,27 | 0,01 тыс.Гкал, 0,011 тыс.куб.м, 0,05 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 12 | Республиканский бюджет | 23 160,0 | 15,98 | 0,02 тыс.Гкал 0,03 тыс.куб.м, 0,009 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 24 | Республиканский бюджет | 9 473,0 | 1,21 | 0,01 тыс.Гкал, 0,013 тыс.куб.м, 0,9 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 18 | Республиканский бюджет | 7 418,0 | 1,12 | 0,01 тыс.Гкал, 0,01 тыс.куб.м, 0,6 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Лицей № 12 | Республиканский бюджет | 92 600,0 | 52,76 | 0,03 тыс.Гкал, 0,11 тыс.куб.м, 0,5 кВт | - | Управление образования |
| Итого 2016 |  |  | 151 356 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, замена окон, дверей, сан.узлов, цоколь, инженерные коммуникации (уменьшение потребления теплоэнергии, воды, электричества) | Капитальный ремонт Доу № 4 | Республиканский бюджет | 9 140,0 | 8,34 | 0,001 тыс.Гкал, 0,012 тыс.куб.м, 0,2кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 16 | Республиканский бюджет | 14 176,0 | 8,42 | 0,017 тыс.Гкал, 0,022 тыс.куб.м, 0,008 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 17 | Республиканский бюджет | 7 740,0 | 6,80 | 0,01 тыс.Гкал, 0,04 тыс.куб.м, 0,036 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 19 | Республиканский бюджет | 8 500,0 | 8,83 | 0,01 тыс.,Гкал, 0,013 тыс.куб.м, 0,7 кВт | - | Управление образования |
| Итого 2017 |  |  | 39 556 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, замена окон, дверей, сан.узлов, цоколь, инженерные коммуникации (уменьшение потребления теплоэнергии, воды, электричества) | Капитальный ремонт Доу № 15 | Республиканский бюджет | 12 240,0 | 8,25 | 0,013 тыс.Гкал, 0,01 тыс.куб.м, 0,06 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 22 | Республиканский бюджет | 15 800,0 | 11,75 | 0,003 тыс.Гкал, 0,01 тыс.куб.м, 0,004кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Доу № 23 | Республиканский бюджет | 17 600,0 | 10,80 | 0,03 тыс.Гкал, 0,016 тыс.куб.м, 0,08 кВт | - | Управление образования |
|  | Каркалинская ООШ | Республиканский бюджет | 21 780,0 | 7,40 | 0,02 тыс.Гкал, 0,04 тыс.куб.м, 0,011 кВт | - | Управление образования |
|  | Федотовская ООШ | Республиканский бюджет | 14 526,0 | 4,86 | 0,017 тыс.Гкал, 0,022 тыс.куб.м, 0,01 кВт | - | Управление образования |
| Итого 2018 |  |  | 81 946 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, замена окон, дверей, сан.узлов, цоколь, инженерные коммуникации (уменьшение потребления теплоэнергии, воды, электричества) | Капитальный ремонт ООШ № 1 | Республиканский бюджет | 28 860,0 | 16,15 | 0,01 тыс.Гкал, 0,07 тыс.куб.м, 0,009 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Урдалинская ООШ | Республиканский бюджет | 17 530,0 | 6,15 | 0,01 тыс.Гкал, 0,02 тыс.куб.м, 0,07 кВт | - | Управление образования |
|  | Капитальный ремонт Сарабикуловская ООШ | Республиканский бюджет | 16 480,0 | 6,47 | 0,02 тыс.Гкал, 0,01 тыс.куб.м, 0,09 кВт | - | Управление образования |
| Итого 2019 |  |  | 62 870 |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, замена окон, дверей, сан.узлов, цоколь, инженерные коммуникации (уменьшение потребления теплоэнергии, воды, электричества) | Капитальный ремонт Подлесная ООШ | Республиканский бюджет | 20 260,0 | 17,30 | 0,01 тыс.Гкал, 0,07 тыс.куб.м, 0,009 кВт | - | Управление образования |
|  | Куакбашская ООШ | Республиканский бюджет | 18 650,0 | 6,50 | 0,01 тыс.Гкал, 0,02 тыс.куб.м, 0,07 кВт | - | Управление образования |
|  | Нов.Сережкинская ООШ | Республиканский бюджет | 17 080,0 | 6,47 | 0,02 тыс.Гкал, 0,01 тыс.куб.м, 0,09 кВт | - | Управление образования |
| Итого 2020 |  |  | 55 990 |  |  |  |  |

МБОУ «СОШ № 5» муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального расходования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Усиление контроля за расходованием хозяйственной воды. Замена изношеных участков системы, ремонт сантехнического оборудования | Местный бюджет | 28,8 | 5,0 | 0,040 тыс.куб.м, | 1 год | МАОУ «СОШ № 5» МО «ЛМР» РТ |
| Итого 2016 |  |  | 28,8 | 5,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального расходования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Исключение работы системы освещения без необходимости, установка новых приборов учета электроэнергии, замена электрооборудования на новые с высоким классом энергоэффективности | Местный бюджет | 30,45 | 5,3 | 0,200 тыс.кВт | 1 год | МАОУ «СОШ № 5» МО «ЛМР» РТ |
| Итого 2017 |  |  | 30,45 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального расходования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Регулирование подачи теплоэнергии в осенне-зимний период. Замена изношенных участков системы в целях сокращения нерациональных потерь тепловой энергии. | Местный бюджет | 32,1 | 5,5 | 0,150 тыс.Гкал 0,050 тыс.куб.м | 1 год | МАОУ «СОШ № 5» МО «ЛМР» РТ |
| Итого 2018 |  |  | 32,1 |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального расходования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Своевременная поверка приборов учета и контроля газового оборудования. Усиление контроля за расходованием газа. | Местный бюджет | 33,96 | 5,7 | 0,050 тыс.куб.м | 1 год | МАОУ «СОШ № 5» МО «ЛМР» РТ |
| Итого 2019 |  |  | 33,96 |  |  |  |  |

МБУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,0 | - | - | - | Дом детского творчества |
|  | Замена системы освещения | Местный бюджет | 100,0 | 36,71 | 20 .Гкал 20 куб.м 50 кВтч | 1 год |  |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердака |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Уплотнение дверных и оконных проемов |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Итого 2016 |  |  | 661,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,0 | 38,74 | 20,6 Гкал 20,6 куб.м. 51,5 кВтч | 1 год | Дом детского творчества |
|  | Замена системы освещения |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердака |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  | Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Итого 2017 |  |  | 461,0 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,0 | 39,7 | 21,2Гкал 21,2 куб.м 53,0 кВтч | 1 год | Дом детского творчества |
|  | Замена системы освещения |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердака |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Уплотнение дверных и оконных проемов |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Итого 2018 |  |  | 311,0 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,0 | 42,01 | 21,8Гкал 21,8 куб.м. 54,6кВтч | 1 год | Дом детского творчества |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердака |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Уплотнение дверных и оконных проемов |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Итого 2019 |  |  | 106,0 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,0 | 44,09 | 22,4 Гкал 22,4 куб.м, 56,2 кВтч | 1 год | Дом детского творчества |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
| Итого 2020 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» муниципального образования  «Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Регулярная чистка светильников | Местный бюджет | 1,0 | 5,67 | 2 Гкал 5кВтч | 1 год |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Замена лампочек на энергосберегающие |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Итого 2016 |  |  | 206,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Регулярная чистка светильников | Местный бюджет | 1,0 | 6,34 | 3Гкал 6кВтч | 1 год |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Замена лампочек на энергосберегающие |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Итого 2017 |  |  | 206,0 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Регулярная чистка светильников | Местный бюджет | 1,0 | 6,7 | 4 Гкал 7кВтч | 1 год |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Замена лампочек на энергосберегающие |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Итого 2018 |  |  | 206,0 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Регулярная чистка светильников | Местный бюджет | 1,0 | 6,7 | 4 Гкал 7кВтч | 1 год |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Замена лампочек на энергосберегающие |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Итого 2019 |  |  | 206,0 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Регулярная чистка светильников | Местный бюджет | 1,0 | 7,09 | 6 Гкал 9 кВтч | 1 год |  |
|  | Замена лампочек на энергосберегающие |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Итого 2020 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» муниципального образования  «Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 10,0 | 18,74 | 10 Гкал 10 куб.м, 30 кВтч | 1 год |  |
|  | Замена системы освещения |  | 100,0 |  |  |  | МАДОУ «Детский сад № 32» |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Промывка систем отопления |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Итого 2016 |  |  | 294,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 10,0 | 19,82 | 10,6Гкал 10,6 куб.м. 32,5 кВтч | 1 год | МАДОУ «Детский сад № 32» |
|  | Замена системы освещения |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Промывка систем отопления |  | 35,0 |  |  |  |  |
| Итого 2017 |  |  | 279,0 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 10,0 | 39,07 | 11,2 Гкал 11,2 куб.м. 33,0 кВтч | 1 год | МАДОУ «Детский сад № 32» |
|  | Замена системы освещения |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 3,0 |  |  |  |  |
| Итого 2018 |  |  | 144,0 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 10,0 | 41,3 | 11,8 Гкал 11,8 куб.м, 34,6 кВтч | 1 год | МАДОУ «Детский сад № 32» |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков ПВХ |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Промывка систем отопления |  | 40,0 |  |  |  |  |
| Итого 2019 |  |  | 134,0 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, увеличение экономии потребления энергоресурсов | Назначение и обучение ответственных по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,0 | 43,42 | 12,4 Гкал 12,4 куб.м., 36,2 кВтч | 1 год | МАДОУ «Детский сад № 32» |
|  | Регулярная чистка светильников |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Промывка систем отопления |  | 45,0 |  |  |  |  |
| Итого 2020 |  |  | 54,0 |  |  |  |  |

МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»

Исполнительного комитета муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Установка автоматизированного теплового пункта | Местный бюджет | 2 368,73 | 368,89 | 290 Гкал | 2,5 года | МБУ «Управление культуры» |
|  | Гидрохимическая промывка систем отопления | Местный бюджет | 195,05 | 102,84 | 75 Гкал | 2 года |  |
|  | Замена деревянных окон | Местный бюджет | 3 520,26 | 292,52 | 211,35 Гкал | 2,5 года |  |
|  | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Местный бюджет | 59,0 | 67,4 | 49 Гкал | 8 мес |  |
| Экономия воды | Внедрение водосберегающих насадок | Местный бюджет | 179,3 | 215,0 | 9 Гкал | 1 год |  |
| Экономия электрической энергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Местный бюджет | 50,0 | 57,11 | 6,4 тыс.кВт.час | 4 мес |  |
|  | Замена люменисцентных ламп на энергосберегающий блок «Эконом» | Местный бюджет | 350,0 | 146,0 | 4 тыс.кВт.час | 1 год |  |
|  | Обучение персонала основам энергосбережения | Местный бюджет | 96,0 |  |  |  |  |
| Итого 2016-2020 |  |  | 6 818,34 |  |  |  |  |

МКУ «Управление культуры»

Исполнительного комитета муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, т.кВт.ч. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, экономия энергоресурсов | Установка новых окон в цдсч, окон и дверей филиалах № 2, 20, 39 | Местный бюджет | 490,0 | 46,0 | 218,3 Г кал 230,3 куб.м. 17 530, кВт.час | 2 года |  |
| Итого 2016 |  |  | 490,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, экономия энергоресурсов | Ремонт освещения в центральной библиотеке, филиале № 35 замена дверей в филиале № 32, 5,6; Замена окон в филиал. № 5,6; ремонт системы отопления в центральной библиотеке | Местный бюджет | 585,0 | 102,0 | 10..кВтч | 5 лет | МБУ «Управление культуры» |
| Итого 2017 |  |  | 585,0 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, экономия энергоресурсов | Замена входной двери в детской библиотеке | Местный бюджет | 30,0 | 16 | 1,2 Гкал | 1 год | МБУ «Управление культуры» |
| Итого 2018 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, экономия энергоресурсов | Замена окон в фил. № 11,32; утепление полов в фил.№ 32 | Местный бюджет | 100,0 | 69,0 | 0,9 Гкал | 1,5 года | МБУ «Управление культуры» |
| Итого 2019 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности, экономия энергоресурсов | Замена окон в филиалах.№7,27 | Местный бюджет | 100,0 | 30,0 | 2,5 Гкал | 3 года | МБУ «Управление культуры» |
| Итого 2020 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |

ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ»

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, т.кВт.ч. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления энергоресурсов | Капитальный ремонт ССМП | Республиканский бюджет | 8 000,0 | 200 | 251,5 кВтч; 340 Гкал; 24,0 куб.м. | 2 года | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка узлов учета | Республиканский бюджет | 300,0 | 50 | 251,5 кВтч; 340 Гкал; 24,0 куб.м. | 2 года |  |
| Итого 2016 |  |  | 8 300,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления энергоресурсов | Капитальный ремонт Шугуровской участковой больницы | Республиканский бюджет | 5 000,0 | 200 | 300,0 кВтч; 100 Гкал; 25,0 куб.м. | 2 года | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Установка узлов учета | Республиканский бюджет | 500,0 | 50 | 300,0 кВтч; 100 Гкал; 25,0 куб.м. | 2 года |  |
| Итого 2017 |  |  | 5 500,0 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления энергоресурсов | Капитальный ремонт 3-5 этажей терапевтического корпуса ЦРБ | Республиканский бюджет | 20 000,0 | 500 | 1200 кВтч; 80 Гкал; 15,0 куб.м. | 2 года | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Установка узлов учета | Республиканский бюджет | 500,0 | 50 | 1200 кВтч; 80 Гкал; 15,0 куб.м. | 2 года |  |
| Итого 2018 |  |  | 20 500,0 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления энергоресурсов | Текущий ремонт ФАПов | Республиканский бюджет | 1000,0 | 150,0 | 100 кВтч; 5,0 куб.м; 40 Гкал | 2 года | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Установка узлов учета | Республиканский бюджет | 500,0 | 50 | 100 кВтч; 5,0 куб.м; 40 Гкал | 2 года |  |
| Итого 2019 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления энергоресурсов | Капитальный ремонт детской поликлиники | Республиканский бюджет | 10 000,0 | 300 | 1000 кВтч; 80Гкал; 10,0куб.м. | 2 года | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Установка узлов учета | Республиканский бюджет | 500,0 | 50 | 1000 кВтч; 80Гкал; 10,0куб.м. | 2 года |  |
| Итого 2020 |  |  | 10 500,0 |  |  |  |  |

Лениногорский противотуберкулезный диспансер

| Цель внедрения мероприятия | Наименование мероприятий с указанием объекта внедрения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, тыс. руб. | Планируемый энергетический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению, т.кВт.ч. | Срок окупаемости мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по сбережению воды | Установка сенсорного смесителя 20 шт. | Респуб. бюджет | 760 ,0 | 106,4 | 2800 м3 | 7 лет | Лениногорский Противотуберкулезный диспансер |
| Итого 2016 |  |  | 760,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по сбережению электроэнергии | Установка энергосбере. ламп | Респуб. бюджет | 250,0 | 87,4 | 325 кВтч | 3 года | Лениногорский Противотуберкулезный диспансер |
| Итого 2017 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по сбережению тепловой энергии | Замена деревянных окон на пластик. 111 шт. | Респуб. бюджет | 999,0 | 84 | 61 Гкал. | 11 лет | Лениногорский Противотуберкулезный диспансер |
| Итого 2018 |  |  | 999,0 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по сбережению тепловой энергии | Установка автомат.регулятор отопления | Респуб. бюджет | 240,0 | 107 | 1382,2 Гкал | 2,5 года | Лениногорский Противотуберкулезный диспансер |
| Итого 2019 |  |  | 240,0 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по сбережению моторного топлива | Своевременное техническое обслуживание | Респуб. бюджет | 40,0 | 26,4 | 895 литр. | 1,5 года | Лениногорский Противотуберкулезный диспансер |
| Итого 2020 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |

_______________________________________