Приложение №4

к целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лениногорского района на 2017 год»

Организационно-планировочные и инженерные меры,

направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на 2017 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Финансирование |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет республиканского бюджета (тыс.руб.) | за счет средств бюджета ЛМР (тыс.руб.) | за счет средств внебюджетных источников (тыс.руб.) |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт дорог | 2017 год | 23 948,8 |  | 23 948,8 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 2. | Ямочный ремонт | 2 квартал 2017 года | 3165,0 |  | 3165,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 3. | Разметка дорог | 2 квартал 2017 года | 1389,2 |  | 1389,2 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 4. | Обслуживание светофоров | 2017 год | 1500,0 |  | 1500,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 5. | Установка пешеходных ограждений на перекрестках ул. Ленинградская – Шашина, Ленинградская – Крупской, Ленинградская – Куйбышева г. Лениногорск. | 2 квартал 2017 года | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 6. | Устройство искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах возле учебных заведений города и района. | 2 квартал 2017 года | 1000,0 |  | 1000,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 7 | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2), 5.20, 3.24 возле школы п. Новочершилинский . | 2 квартал 2017 года | 60,0 |  | 60,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 8. | Установка дорожных знаков 5.19.1(2) на перекрестке ул. Гагарина-ул.Гафиатуллина | 2 квартал 2017 года | 40,0 |  | 40,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 9. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2), 5.20 на ул. 50 лет Победы возле парка Геофизиков | 2 квартал 2017 года | 80,0 |  | 80,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 10. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2), 5.20, 3.24 на перекрестке ул. Мира-Володарского | 2 квартал 2017 года | 30,0 |  | 30,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 11. | Обустройство разворотной площадки для школьного автобуса в н.п. Старый Кувак, Мордовская Кармалка, Урняк, Савочкино, Кузьминовка | 2 квартал 2017 года | 750,0 |  | 750,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 12. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) возле школы с. Туктарово-Урдала | 2 квартал 2017 года | 25,0 |  | 25,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 13. | Установка дорожных знаков 2.1. и 2.4 по школьному маршруту в с. Тимяшево | 2 квартал 2017 года | 25,0 |  | 25,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 14. | Установка дорожных знаков 1.11.1 (2) на школьном маршруте на а/дороге Лениногорск – Савочкино. | 2 квартал 2017 года | 25,0 |  | 25,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 15. | Установка ограждения на переходе через водопропускную трубу на школьном маршруте на а/дороге Лениногорск – Савочкино | 2 квартал 2017 года | 30,0 |  | 30,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» | Повышение безопасности движения |
| 16. | Установка дорожных знаков 5.19.1(2) на перекрестке ул. Гагарина-ул.Краснокамская | 2 квартал 2017 года | 40,0 |  | 40,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 17. | Установка дорожных знаков 5.19.1(2) по ул. Менделеева возле спорткомплекса «Юность». | 2 квартал 2017 года | 30,0 |  | 30,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 18. | Устройство искусственных неровностей на пр. 50 лет Победы, пр.Ленина, ул.Морякова, ул.Ленинградская, ул.Мира, ул.Володарского, ул.Промышленная, ул.Лермонтова, ул.Набережная | 2 квартал 2017 года | 561,1 |  | 561,1 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 19. | Модернизация светофорных объектов на перекрестке пр. Шашина-ул.Тукая. | 2 квартал 2017 года | 75,0 |  | 75,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| 20. | Установка дорожных знаков 3.28, 8.24, 8.23 на ул. Куйбышева (от ул. Гагарина до ул. Ленинградская), пр.Шашина (от ул. Осипенко до ул. Куйбышева), ул. Ленинградская (от ул. Тукая до ул. Гафиятуллина), ул. Кутузова (от пр. Ленина до пр. Шашина), ул. Гагарина (от ул. Тукая до ул. Куйбышева), ул. Агадуллина (от ул. Мурзина до АЗС «Татнефть»), пр.50 лет Победы (от пр. Ленина до ул. Ленинградская), ул. Булгакова (от пр. Ленина до ул. Гагарина) | 2 квартал 2017 года | 92,0 |  | 92,0 |  | Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск | Повышение безопасности движения |
| Итого: |  |  | 35 256,1 |  | 35 256,1 |  |  |  |