Приложение №1

к Программе развития системы видеонаблюдения  в рамках реализации сегмента АПК «Безопасный город»  на территории  Лениногорского муниципального района на 2016-2020 годы

План

мероприятий по развитию системы видеонаблюдения

в рамках реализации сегмента

АПК «Безопасный город» на территории

Лениногорского муниципального района на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласовать с МЧС Республики Татарстан, МВД по Республике Татарстан, УФСБ Российской Федерации по Республике Татарстан утвержденную муниципальную программу по развитию системы видеонаблюдения на территории муниципального образования на 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | Февраль 2017 | В бюджет Республики Татарстан введена статья расхода на развитие видеонаблюдения |
| 2. | Осуществить обследование объектов, распложенных на территории района, на соответствие требованиям Постановлениям Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 и от 06.03.2015 № 202. Организовать и контролировать устранение недостатков и нарушений | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району | декабрь 2016 | Отчет о результатах работ |
| 3. | Обеспечить назначение ответственных лиц за ведение единого реестра камер на территории муниципального образования на выделенном слое Геопортала Республики Татарстан с указанием атрибутивной информации (собственник, адрес объекта, места установки и углы обзора, контактный телефон) с ежемесячной актуализацией данных | Исполнительный комитет МО «ЛМР» ПАО «Таттелеком» Отдел МВД России по Лениногорскому району ОАО «Центр информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «ЛМР» | декабрь 2016 | Журнал ответственных |
| 4. | Нанесение видеокамер на Геопортал Республики Татарстан | Исполнительный комитет МО «ЛМР» ОАО «Центр информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «ЛМР» | Ежемесячно | Отчет о результатах работ |
| 5. | Проработать вопрос создания в муниципальном образовании на базе инфраструктуры оператора связи ПАО «Таттелеком» центра обработки данных, предназначенного для архивирования видеоинформации | Исполнительный комитет МО «ЛМР» ПАО «Таттелеком» | февраль 2017 | Решение о создании ЦОД |
| 6. | Разработка технического задания на создание комплекса средств автоматизации АПК «Безопасный город» в Лениногорском районе | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району ПАО «Таттелеком» | февраль 2017 | Разработка технического задания |
| 7. | Разработать и утвердить регламент доступа к видеоинформации, хранящейся в центрах обработки данных, предусмотрев приоритет за правоохранительными органами | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району ПАО« Таттелеком» | февраль 2017 | Утвержден регламент доступа к ресурсам ЦОД |
| 8. | Разработать и утвердить Правила строительства и содержания систем электросвязи в жилых домах | ОАО «Центр информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «ЛМР» ПАО «Таттелеком» | февраль 2017 | Правила содержания систем электросвязи в жилых зданиях |
| 9. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС, других структур Лениногорского муниципального образования, необходимых для функционирования систем АПК «Безопасный город» | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району ЕДДС МО «ЛМР» ПАО «Таттелеком» | март 2017 | План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с системами АПК «Безопасный город» |
| 10. | Создание в муниципальном образовании центра обработки данных (ЦОД), предназначенный для архивирования и централизованного доступа к видеоинформации в соответствии с ранее утвержденным регламентом доступа | Исполнительный комитет МО «ЛМР» ПАО «Таттелеком» | февраль 2017 | Создание ЦОД |
| 11. | Организация работ по оборудованию видеонаблюдением первоочередных объектов, рекомендованных к оснащению с выводом в районный ЦОД | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району ПАО «Таттелеком» | март – октябрь 2017 | Оборудование объектов видеокамерами |
| 12. | Актуализировать перечень объектов и подготовить соответствующие финансовые обоснования по дальнейшему развитию системы видеонаблюдения на период с 2018-2020 гг. в рамках утверждённой программы | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району ПАО «Таттелеком» | июнь 2017 | Внесение дополнений в перечень объектов |
| 13. | Мониторинг и контроль реализации эффективности реализованных мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району | 2017-2020 годы | Развитие комплекса «Безопасный город» |
| 14. | Проведение обучения персонала систем АПК «Безопасный город» | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району ЕДДС МО «ЛМР» | 2017-2020 годы | Обучение персонала ЕДДС, ДДС и др. служб |
| 16. | Организовать работу совместно с Управляющей компанией в части оснащения жилого фонда и придомовых территорий системами видеонаблюдения за счет внебюджетных источников. Применить в работе опыт городов Набережные Челны и Альметьевск | Исполнительный комитет МО «ЛМР» ОАО «Центр информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «ЛМР» | 2017-2020 годы | Оснащение объектов жилого фонда от общего кол-ва: 2017 – 25% 2018 – 50% 2019 – 75% 2020 – 100% |
| 17. | Организовать работу с собственниками торгово-развлекательных центров, с негосударственными и некоммерческими организациями по созданию на их объектах систем видеонаблюдения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 и распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 №2399-р | Исполнительный комитет МО «ЛМР» Отдел МВД России по Лениногорскому району | 2017-2020 годы | Оснащение объектов частного сектора от общего кол-ва: 2017 – 25% 2018 – 50% 2019 – 75% 2020 – 100% |
| 18. | При разработке и согласовании проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, а также при проведении приемочной комиссии вводимых в эксплуатацию объектов контролировать наличие функционирующих систем видеонаблюдения | Исполнительный комитет МО «ЛМР» ОАО «Центр информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «ЛМР» | 2017-2020 годы | Ежеквартальный отчет по вводимым объектам с указанием степени их соответствия распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 №2399-р |
| 19. | Информирование населения Лениногорском муниципального образования о вводе в эксплуатацию систем АПК «Безопасный город» | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | 2017-2020 годы | Информирование населения о создании систем АПК «Безопасный город» в Республике Татарстан |
| Татарст20 | Выступления руководителя исполнительных комитетов о результатах развития системы видеомониторинга на территории муниципального образования на заседаниях Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город» в Республике Татарстан | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | 2017-2020 годы | Протокол Межведомственной рабочей группы |
| Этап эксплуатационный |  |  |  |  |
| 21 | Ежегодное финансирование содержания и обслуживания системы видеомониторинга | Исполнительный комитет МО «ЛМР» МКУ «Финансово-бюджетная палата» МО «ЛМР» | 2017-2020 годы | Включение статей расходов в бюджет района |

________________________________