К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2020 елның 18 февраленнән                                                     №175

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының «Лениногорск муниципаль районы» 20.08.2019 № 1185 карары белән расланган 2020 елда 492 номерлы Лениногорск муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның гомуми мөлкәтен капиталь ремонтлау буенча Кыска вакытлы муниципаль программаны гамәлгә ашыруның Кыска вакытлы планына үзгәрешләр кертү турында

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1.«Лениногорск муниципаль районы «муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2013 елның 31 декабрендәге 492 номерлы карары белән расланган (2020-2022 елларга Лениногорск муниципаль районы "муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары белән расланган (20.08.2009 елдагы 1185 номерлы редакциясендә) Лениногорск муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау муниципаль программасын тормышка ашыруның Кыска вакытлы планына үзгәрешләр кертү турында" 2019 елның 20 августындагы 1185 номерлы редакциядә) яңа редакциядә бәян итәргә.

2020 елга торак милекчеләре ширкәте, торак-коммуналь хуҗалык, ТТК яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең Кыска вакытлы планы чараларын финанслауның гомуми күләме 71176 535,23 сум булган, 79 041 212,23 сум булды;

1,2,3 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә.

- Әлеге карарны рәсми публикаторда - «Лениногорские вести» газетасында бастырып чыгарырга, Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында (parvo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

- Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

| Җитәкче |  | З.Г. Михайлова |
| --- | --- | --- |

Ф.М.Фәрхетдинов

5-76-90

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль

берәмлеге Башкарма комитетының

2020елның 18 февралендәге

175 номерлы карары белән расланды

# «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитетының 2020-2022 елларга Лениногорск муниципаль районында урнашкан 492 номерлы карары белән расланган күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча муниципаль программаны гамәлгә ашыруның Кыска сроклы планы.

- Гомуми нигезләмәләр

# 2020-2022 елларга Лениногорск муниципаль районында урнашкан «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитетының 2013 елның 31 июнендәге 492 номерлы карары белән расланган күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча муниципаль программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы планы (алга таба - Кыска вакытлы план) Россия Федерациясе Торак кодексы, «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды турында» 2007 елның 21 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - Федераль закон), «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба - Татарстан Республикасы Законы) нигезендә Россия Федерациясе Торак кодексына, күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау, күпфатирлы йортларда планлаштырыла торган эшләр төрләренә (яисә) капиталь ремонт ясау срокларын төгәлләштерү, капиталь ремонт ясау максатларында эшләнде.

## II. Кыска вакытлы планның төп максатлары һәм бурычлары

Кыска вакытлы планның төп максатлары түбәндәгеләр:

Лениногорск муниципаль районында торак фондын саклап калу, торгызу һәм аның сыйфатын арттыру;

гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартларын булдыру; күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауга дәүләт һәм муниципаль ярдәм.

Кыска вакытлы планның төп бурычлары түбәндәгеләр: халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

озак вакытлы материаллар һәм ресурслар саклый торган технологияләр кулланып, капиталь ремонт үткәргәндә нәтиҗәле техник чишелешләр һәм комплекслылык куллану.

Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру срогы - 2020-2022 еллар.

В 2020 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 82518,33 м2 күпфатирлы йортта 3867 гражданны имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2021 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 78722,64 кв. м. булган 22 күпфатирлы йортта 2967 граждан имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2022 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 72571,2 кв. м булган 20 күпфатирлы йортта 3030 кешенең куркынычсыз һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

Кыска вакытлы планны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре тәкъдим ителде:

тулаем алганда, № 1 кушымтада Кыска вакытлы планга карата;

2 нче кушымтада.

III.  Кыска вакытлы планны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре

2020-2022 елларда күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауны уздыру күләмнәре

| № п/п | Күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яисә) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эшләр күләме | Шул исәптән: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 ел | 2021 ел | 2022 ел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Түбәне ремонтлау, шул исәптән вентиляцияләнми торган түбәне төзекләндерү, түбәгә чыгу юлларын урнаштыру | мең кв. метр | 40, 652 | 12,398 | 11 ,258 | 16, 996 |
| 2. | Йорт эчендәге инженерлык системаларын электр, җылылык, газ, су белән тәэмин итү, су бүлеп чыгару, шул исәптән торак урыннардагы җылынучы элементларны ремонтлау яисә алмаштыру, шулай ук йорт эчендәге инженерлык урыннарында урнашкан механик, электр, санитар-техник җиһазларны ремонтлау яисә алмаштыру, шул исәптән: | мең кв. метр | 99,949 | 44,221 | 36,617 | 19,111 |
| 2.1. | Электр белән тәэмин итү | мең кв. метр | 18,668 | 7,570 | 8 ,280 | 2 ,818 |
| 2.2. | Җылылык белән тәэмин итү | мең кв. метр | 56,962 | 19,106 | 22,552 | 15,304 |
| 2.3. | Су белән тәэмин итү | мең кв. метр | 13,767 | 10, 458 | 1, 875 | 1 ,434 |
| 2.4. | Су чыгу | мең кв. метр | 12, 012 | 7 ,087 | 3 ,915 | 1, 010 |
| 3. | Күп фатирлы йортта гомуми мөлкәткә халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен керү төркемнәрен пандуслар һәм баскыч маршалары белән тәэмин итү максатларында ике яктан да периллар белән ремонтлау, керү төркемнәрен җиһазлау | мең кв. метр | 26,17 | 10, 882 | 8,231 | 7 ,057 |
| 4. | Күпфатирлы йортта подъездларны ремонтлау | мең кв. метр | 19,415 | 19,415 |  |  |
| 5. | Тезелеш контролен гамәлгә ашыру | данә | 63 | 21 | 22 | 20 |
| 6. | Күпфатирлы йортларга проект документациясен эшләү, капиталь ремонт үткәрү | данә | 63 | 21 | 22 | 20 |

Кыска вакытлы планга кертелгән күпфатирлы йортлар реестры 3 нче кушымтада китерелгән.

IV. Ресурс белән тәэмин итү

Кыска вакытлы планны финанслау чыганаклары булып Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яки) җирле бюджетлар, торак милекчеләре ширкәтләре, торак кооперативлары, торак-төзелеш кооперативлары (алга таба - ТСЖ, ЖК, ЖСК) яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре акчалары тора.

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме

408 956 893,05 сум тәшкил итәчәк, шул исәптән акча:бюджета Республики Татарстан – 104 364 217,00рубля;

җирле бюджетлар - 81 201 000,00 сум; ТСЖ, ЖК, ТК әгъзалары яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яки күпфатирлы йортта урыннар милекчеләре -  223 391 676,05сум.

Шулардан: 2020 елда:

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме - 147 807 713,23 сум тәшкил итәчәк;

шул исәптән чаралар:

Татарстан Республикасы бюджеты -  41699501,00сум; җирле бюджетлар - 27 067 000,00 сум; ТСЖ, ТК, ТКХ әгъзалары яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре - 79 041 212,23 сум;

2021 елда:

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме

130 576 358,91 сум тәшкил итәчәк, шул исәптән акчалар:

Татарстан Республикасы бюджеты - 31334127,00сум;

җирле бюджетлар - 27 067 000,00  сум;

ТСЖ, ТК, ТКХ әгъзалары яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре -

72175231,91 сум;

2022 елда:

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме   130 572 820,91 сум тәшкил итәчәк, шул исәптән чаралар:

Татарстан Республикасы бюджеты - 31330589,00сум;

җирле бюджетлар - 27 067 000,00 сум;

ТСЖ, ТК, ТКХ әгъзалары яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йортта урыннар милекчеләре         72 175 231,91  сум.

2020 - 2022 елларда күпфатирлы йортларга

капиталь ремонт ясауга финанс чаралары күләме

| № п/п | Күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яисә) эшләр исемлеге | Җыелма, сум | Шул исәптән: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Түбәне ремонтлау, шул исәптән вентиляцияләнми торган түбәне төзекләндерү, түбәгә чыгу юлларын урнаштыру | 119 651 008,00 | 30 179 884,00 | 36 827 954,00 | 52 643 170,00 |
| 2. | Йорт эчендәге инженерлык системаларын электр, җылылык, газ, су белән тәэмин итү, су бүлеп чыгару, шул исәптән торак урыннардагы җылынучы элементларны ремонтлау яисә алмаштыру, шулай ук йорт эчендәге инженерлык урыннарында урнашкан механик, электр, санитар-техник җиһазларны емонтлау яисә алмаштыру, шул исәптән: |  |  |  |  |
| 2.1. | Электр белән тәэмин итү | 12 376 204,00 | 4 360 284,00 | 5 195 920,00 | 2 820 000,00 |
| 2.2. | Җылылык белән тәэмин итү | 112 679 447,00 | 34 655 430,00 | 40 977 565,00 | 37 046 452,00 |
| 2.3. | Су белән тәэмин итү | 25 910 272,00 | 19 430 443,00 | 3 750 739,00 | 2 729 090,00 |
| 2.4. | Су чыгу | 20 479 841,00 | 13 820 366,00 | 4 203 300,00 | 2 456 175,00 |
| 3. | Халыкның азмобиль төркемнәре өчен күпфатирлы йортта гомуми мөлкәттән файдалана алуны тәэмин итү максатларында фасадны ремонтлау, керү төркемнәрен пандуслар һәм баскыч маршлары белән җиһазландыру | 80 790 758,00 | 25 639 165,00 | 30 943 281,00 | 24 208 312,00 |
| 4. | Күпфатирлы йортта подъездларны ремонтлау | 11 004 076,00 | 11 004 076,00 |  |  |
| 5. | Тезелеш контролен гамәлгә ашыру | 5 602 060,32 | 1 955 774,13 | 1 827 413,40 | 1 818 872,79 |
| 6. | Проект документларын эшләү, капиталь ремонт үткәрү | 20 463 584,38 | 6 762 290,36 | 6 850 544,90 | 6 850 749,12 |

Капиталь ремонт үткәрүнең бәясен күрсәтеп, күпфатирлы йортлар исемлеге 2020 елның Кыска сроклы планына

3 нче кушымтада китерелгән

| №п/п | адресы | Йорт буенча лимит |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лениногорск ш., Вахитов ур., 6 й. | 6845 308,18 |
| 2 | Лениногорск ш., Гафиатуллин ур., 7 й. | 11456 230,87 |
| 3 | Лениногорск ш., Добролюбов ур., 7 й. | 9691 012,00 |
| 4 | Лениногорск ш., Добролюбов ур., 9 й. | 8534 591,05 |
| 5 | Лениногорск ш., Заварыкин ур., 11 й. | 2588 511,66 |
| 6 | Лениногорск шәһәре, Кутузов ур., 22А | 7019 067,71 |
| 7 | Лениногорск ш., Кутузов ур., 7 й. | 5843 400,00 |
| 8 | Лениногорск ш., Шашин проспекты., 47 й. | 1869 085,00 |
| 9 | Лениногорск ш., Ленинград ур., 93 й. | 3429 250,00 |
| 10 | Лениногорск ш., Лермонтов ур., 41 й. | 1736 675,00 |
| 11 | Лениногорск ш., Кутузов ур., 25 й. | 5870 718,00 |
| 12 | Лениногорск ш., Краснокамская ур., 5 й. | 14579 789,00 |
| 13 | Лениногорск ш., Грибоедов ур., 10 й. | 6205 695,46 |
| 14 | Лениногорск ш., Садриев ур., 60 й. | 5730 862,00 |
| 15 | Лениногорск ш., Чайковский ур., 20 й. | 11207 295,32 |
| 16 | Шөгер авылы, Ленин ур., 33 й. | 4678 760,65 |
| 17 | Лениногорск ш., Куйбышев ур., 39 й. | 17410 259,10 |
| 18 | Лениногорск ш., Садовая ур., 8 й. | 13482 222,80 |
| 19 | Лениногорск ш., кт. Шашин ур., 25А й. | 3977 425,00 |
| 20 | Лениногорск ш., Заварыкин ур., 7 й. | 3423 352,19 |
| 21 | Лениногорск ш., Заварыкин ур., 3 й. | 2228 202,24 |
|  | БАРЛЫГЫ: | 147807 713,23 |

2021 ел

| №п/п | адресы | Йорт буенча лимит |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лениногорск ш., Горький ур., 21 й. | 8 904 500,00 |
| 2 | Лениногорск ш., Тукай ур., 17 й. | 5 384 736,91 |
| 3 | Лениногорск ш., Куйбышев ур., 37 й. | 11 306 193,88 |
| 4 | Лениногорск ш., Добролюбов ур., 11 й. | 4 018 777,50 |
| 5 | Лениногорск ш., Чайковский ур., 21 й. | 4 973 758,84 |
| 6 | Лениногорск ш., Тынычлык ур., 7 й. | 2 597 428,50 |
| 7 | Лениногорск ш., Белинский ур., 47 й. | 2 676 345,00 |
| 8 | Лениногорск ш., Чайковский ур., 12 й. | 5 000 065,00 |
| 9 | Лениногорск ш., Ленинград ур., 35 й. | 9 438 210,92 |
| 10 | Лениногорск ш., Ленинград ур., 33 й. | 6 032 021,60 |
| 11 | Лениногорск ш., Шашин проспекты, 45 й. | 8 658 024,00 |
| 12 | Лениногорск ш., Шашин проспекты., 52 й. | 1 680 436,88 |
| 13 | Лениногорск ш., Ленинград ур., 75 й. | 4 752 930,00 |
| 14 | Лениногорск ш., Лермонтов ур., 43 й. | 276 250,00 |
| 15 | Лениногорск ш., Вахитов ур., 5 й. | 12 714 150,59 |
| 16 | Лениногорск ш., Степная ур., 9 й. | 5 647 536,37 |
| 17 | Лениногорск ш., Грибоедов ур., 13 й. | 6 122 992,86 |
| 18 | Лениногорск ш., Кошевой ур., 14 й. | 3 910 592,73 |
| 19 | Лениногорск ш., Гагарин ур., 33 й. | 20 158 502,16 |
| 20 | Лениногорск ш., кт. Шашин ур., 10 й. | 922 380,00 |
| 21 | Тимяшево ав., Киров ур., 7 й. | 3 540 060,00 |
| 22 | Подлесный п., Гагарин ур., 4 й. | 1 860 465,17 |
|  | БАРЛЫГЫ | 130 576 358,91 |

2022 ел

| №п/п | адресы | Йорт буенча лимит |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лениногорск ш., Горький ур., 7 й. | 10 883 250,00 |
| 2 | Лениногорск ш., Стадион тыкрыгы, 1 й. | 5 378 250,00 |
| 3 | Лениногорск ш., Гагарин ур., 27 й. | 11 278 686,48 |
| 4 | Лениногорск ш., Гагарин ур., 27 й. | 6 862 246,22 |
| 5 | Лениногорск ш., Кошевой ур., 25А й. | 5 673 200,00 |
| 6 | Лениногорск ш., Садриев ур., 58 й. | 2 049 060,00 |
| 7 | Лениногорск ш., Садриев ур., 56А й. | 5 653 200,00 |
| 8 | Лениногорск ш., кт. Шашин ур., 60 й. | 2 497 425,00 |
| 9 | Лениногорск ш., кт. Шашин ур., 56 й. | 1 810 500,00 |
| 10 | Лениногорск ш., кт. Шашин ур., 25 й. | 9 237 700,00 |
| 11 | Лениногорск ш., Садриев ур., 25 й. | 3 924 525,00 |
| 12 | Лениногорск ш., Ленинград ур., 61 й. | 15 347 437,72 |
| 13 | Лениногорск ш., Степная ур., 17 й. | 8 640 567,78 |
| 14 | Лениногорск ш., Суворов ур., 5 й. | 8 867 365,11 |
| 15 | Лениногорск ш., кт. Җиңүгә 50 ел, 11 й. | 8 498 696,45 |
| 16 | Лениногорск ш., Куйбышев ур., 24 й. | 2 553 883,01 |
| 17 | Шөгер авылы, Ленин ур., 33 й. | 3 747 860,24 |
| 18 | Лениногорск ш., Куйбышев ур., 32 й. | 5 963 983,50 |
| 19 | Лениногорск ш., Ленинград ур., 10А | 7 962 484,40 |
| 20 | Ивановка ав., Яшьлек ур., 4 й. | 3 742 500,00 |
|  | БАРЛЫГЫ: | 130 572 820,91 |